Guía Estudiante - Definición Proyecto APT · Fase 1

Asignatura Capstone - PTY4614_CAPSTONE_002D

Módulo de Preguntas - App móvil Aprueba

Escuela de Informática y Telecomunicaciones · Duoc UC Sede San Bernardo

# PARTE I

## 1. Antecedentes personales

| Nombre estudiante | Martin Alonso Espinoza Morales Sebastián Roberto Acevedo Araya Jeremías Danilo Fernández Millacura |
| --- | --- |
| RUT | 21.675.527-8 20.405.368-5 21.767.541-3 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | San Bernardo |
| Sección | PTY4614 Capstone - CAPSTONE_002D |
| Profesora guía | Eliana Mallen González |

## 2. Descripción del Proyecto APT

| Nombre del proyecto | Módulo de Preguntas — App móvil Aprueba |
| --- | --- |
| Empresa contraparte | Alloxentric, vinculada mediante la Incubadora Duoc UC San Bernardo |
| Equipo | Grupo 9 · Tablero de gestión: Trello, CAPSTONE_002D_Grupo9 |
| Áreas de desempeño | Desarrollo de software multiplataforma, construcción de modelos de datos, gestión de proyectos informáticos y análisis integral de procesos de negocio. |
| Competencias del perfil de egreso | - C1 · Realizar pruebas de certificación de productos y procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. - C2 · Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización. - C3 · Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización, de acuerdo con un diseño definido y escalable en el tiempo. - C4 · Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento. - C5 · Comunicarse de forma oral y escrita en inglés en situaciones socio-laborales de nivel elemental. |

## 3. Fundamentación del Proyecto APT

### 3.1 Problema, causas y consecuencias

La aplicación móvil de Aprueba no dispone de un módulo de preguntas operativo que gobierne el ciclo completo de la práctica del estudiante: entrega controlada de reactivos, registro de la respuesta, retroalimentación inmediata, medición del dominio por habilidad, canal de corrección del banco y control de la cuota diaria que sostiene el modelo freemium. El siguiente cuadro descompone el problema en sus causas y consecuencias.

| Problema | Causa | Consecuencia |
| --- | --- | --- |
| El estudiante no recibe retroalimentación inmediata ni identifica qué habilidad está fallando. | No existe un flujo cliente que consuma los servicios de práctica, explicación y habilidad, ni un registro local que conserve su desempeño histórico. | La práctica se reduce a acertar o fallar. El estudiante no corrige su error, percibe poco valor y abandona la aplicación. |
| No hay control de acceso al contenido asociado al modelo de negocio. | La cuota diaria escalonada, las bonificaciones por declaración de datos y la economía de medallas están especificadas pero no implementadas. | Aprueba no captura datos del estudiante ni genera el incentivo de conversión de usuario gratuito a suscriptor, que es el núcleo de su modelo freemium. |
| El banco de preguntas carece de un mecanismo de corrección alimentado por los usuarios. | No existe el flujo de recorrección que permita reportar enunciados erróneos, ambiguos, con errores de tipeo o con explicaciones deficientes. | Los errores del banco permanecen sin detectar, deterioran la confianza en el producto y elevan el costo de curaduría manual del contenido. |
| No es posible practicar sin conexión estable a internet. | El diseño contempla caché local de preguntas y respuestas, pero la capa de sincronización del módulo no está construida. | Se excluye a estudiantes con conectividad intermitente o planes de datos limitados, justamente el segmento con mayor brecha de preparación. |
| La empresa no puede lanzar el producto al siguiente proceso de admisión. | El módulo de preguntas es el corazón funcional de la aplicación: sin él, el resto de las pantallas carece de propósito. | Se pierde la ventana comercial del ciclo PAES y se retrasa la proyección de expansión al mercado del Reino Unido. |

### 3.2 Solución propuesta

El equipo desarrollará el módulo de preguntas de la aplicación móvil de Aprueba de punta a punta: el cliente Flutter y los servicios de backend que lo alimentan. La solución comprende seis pantallas —Pregunta, Resultado, Explicación detallada, Habilidad, Recorrección y Desbloqueo de cuota— y trece servicios REST que resuelven la entrega de reactivos, el registro de respuestas, la explicación paso a paso, el árbol de habilidades y prerrequisitos, la solicitud de revisión de preguntas, la configuración de la práctica y la administración de la cuota diaria.

### 3.3 Relevancia, descripción y pertinencia

| Relevancia del proyecto APT | La preparación para la Prueba de Acceso a la Educación Superior es un proceso crítico para cientos de miles de estudiantes en Chile: la PAES Regular 2025, correspondiente al proceso de Admisión 2026, cerró su inscripción con 300.623 personas registradas, la cifra más alta en la historia de los procesos de admisión del país (DEMRE, 2025, 1 de diciembre). Aprueba es una plataforma freemium de práctica intensiva orientada a ese mercado, con expansión proyectada al Reino Unido (UCAT, LNAT y A-Levels). Su modelo de negocio combina un flujo diario de preguntas desde un banco central, desbloqueo progresivo a cambio de datos del estudiante y suscripciones de bajo costo, del orden de un dólar mensual por una prueba y cinco dólares mensuales por el conjunto. El módulo de preguntas es el núcleo funcional del producto: sin él la aplicación no entrega valor educativo ni activa el modelo de negocio. Como equipo elegimos este proyecto porque combina desarrollo de software multiplataforma, diseño de modelo de datos y gestión ágil sobre un caso real, con una empresa real de por medio y un impacto directo y medible en su operación. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto consiste en desarrollar el módulo de preguntas de la aplicación móvil de Aprueba: seis pantallas construidas en Flutter sobre una arquitectura Riverpod y GoRouter, con capa de red en Dio y caché local en Drift para práctica sin conexión, integradas con trece servicios REST implementados en Node.js y Express sobre Firestore, con autenticación JWT y refresco de token con rotación. El desarrollo se ejecuta bajo la metodología Extreme Programming, en diez iteraciones semanales, con evidencia versionada en el repositorio GitHub público del equipo. |
| Pertinencia con el perfil de egreso | El proyecto exige aplicar de forma integral las competencias declaradas en el perfil: gestión de proyectos informáticos, mediante la planificación y ejecución de las iteraciones y el control de los entregables de la asignatura; construcción de modelos de datos, mediante el diseño de las colecciones que toca el módulo y de la caché local; desarrollo de una solución de software, mediante la implementación del cliente móvil y de los servicios que lo alimentan; realización de pruebas de certificación, mediante desarrollo guiado por pruebas e integración continua en cada iteración; y comunicación en inglés, mediante el abstract grupal y las reflexiones individuales exigidas en cada fase. |
| Relación con los intereses profesionales | Los tres integrantes compartimos interés en el desarrollo de software y en la gestión ágil de proyectos. Este proyecto suma un elemento ausente en los trabajos simulados de cursos anteriores: el desarrollo móvil multiplataforma en un stack que ninguno domina todavía, lo que obliga a un proceso real de aprendizaje técnico dirigido. Trabajar contra una contraparte que ajusta requerimientos durante el semestre reproduce con fidelidad las condiciones del mundo laboral y nos permite demostrar capacidad de adaptación, no solo de ejecución. |

## 4. Análisis del entorno

### 4.1 Análisis PESTEL

El siguiente análisis examina los factores del macroentorno que condicionan el desarrollo y la viabilidad comercial del producto en el que se inserta el módulo, siguiendo el marco PESTEL de análisis del entorno organizacional (Johnson et al., 2017).

| Factor | Análisis e implicancia para el proyecto |
| --- | --- |
| Político | Las políticas públicas de acceso a la educación superior y los sucesivos ajustes al sistema de admisión y de financiamiento estudiantil mantienen alta la relevancia de la prueba de acceso como mecanismo de selección. Cualquier reforma que modifique la estructura o el peso de la prueba impactaría la propuesta de valor del producto, por lo que el catálogo de pruebas se resuelve mediante un servicio configurable y no queda embebido en la aplicación. |
| Económico | La preparación mediante preuniversitarios presenciales representa un desembolso significativo, inaccesible para buena parte de los postulantes. Un modelo de suscripción del orden de uno a cinco dólares mensuales se posiciona precisamente en ese espacio. La sensibilidad al precio del segmento objetivo es alta, lo que refuerza la importancia de que la cuota gratuita entregue valor genuino antes de solicitar el pago. |
| Social | El volumen del mercado supera los 300.000 inscritos por proceso de admisión (DEMRE, 2025, 31 de julio). La brecha de preparación entre establecimientos es un problema social reconocido y ampliamente documentado. La penetración de teléfonos inteligentes entre estudiantes de enseñanza media es prácticamente universal, lo que valida la decisión de construir un cliente móvil antes que una plataforma exclusivamente web. |
| Tecnológico | El desarrollo multiplataforma permite cubrir ambos sistemas operativos móviles con una única base de código, reduciendo de forma sustantiva el costo de mantenimiento. La irrupción de la inteligencia artificial generativa en el sector educativo eleva la expectativa de los usuarios respecto de la retroalimentación personalizada, lo que refuerza el valor de las pantallas de explicación detallada y de mapa de habilidades del módulo. |
| Ecológico | La sustitución de material impreso por contenido digital reduce el consumo de papel asociado a la preparación. En contrapartida, la operación en la nube y el uso intensivo de dispositivos móviles implican consumo energético; la estrategia de caché local del módulo disminuye el número de peticiones al servidor y, con ello, el consumo asociado. |
| Legal | El tratamiento de datos personales de estudiantes, incluidos menores de edad, queda sujeto a la normativa chilena de protección de datos, cuyo marco fue reforzado recientemente. A ello se suman las políticas de las tiendas de aplicaciones respecto de productos dirigidos a menores y de compras dentro de la aplicación, y las obligaciones derivadas del acuerdo de confidencialidad firmado con la empresa contraparte. |

### 4.2 Análisis de las cinco fuerzas de Porter

El análisis del microentorno competitivo se realiza mediante el modelo de las cinco fuerzas, que evalúa la rivalidad del sector, la amenaza de nuevos entrantes, la amenaza de sustitutos y el poder de negociación de clientes y proveedores (Porter, 2008).

| Fuerza | Intensidad | Análisis |
| --- | --- | --- |
| Rivalidad entre competidores | Alta | El mercado de preparación digital para la prueba de acceso cuenta con actores establecidos, incluyendo preuniversitarios tradicionales que digitalizaron su oferta, aplicaciones de ensayos y bancos de preguntas gratuitos de origen institucional. La diferenciación no puede sostenerse solo en el volumen del banco; el módulo aporta el factor diferenciador mediante la explicación paso a paso y el mapa de dominio por habilidad con su árbol de prerrequisitos. |
| Amenaza de nuevos entrantes | Media-alta | La barrera tecnológica de entrada es baja: construir una aplicación de preguntas es relativamente accesible. La barrera real está en la curaduría de un banco de reactivos válido y alineado con el temario oficial, y en la construcción de marca y confianza. El flujo de recorrección incluido en el alcance contribuye precisamente a levantar esa barrera, al convertir a los usuarios en un mecanismo permanente de control de calidad del contenido. |
| Amenaza de productos sustitutos | Alta | Existen sustitutos gratuitos y de fácil acceso: los ensayos oficiales publicados por el organismo evaluador, contenido educativo en plataformas de video, grupos de estudio y, de forma creciente, asistentes conversacionales de inteligencia artificial capaces de explicar ejercicios. La respuesta competitiva es la estructura: seguimiento longitudinal del progreso y ruta de prerrequisitos, que un sustituto genérico no entrega. |
| Poder de negociación de los clientes | Alto | El estudiante enfrenta un costo de cambio prácticamente nulo y dispone de alternativas gratuitas. Esto obliga a que la experiencia gratuita sea suficientemente valiosa para generar el hábito antes de introducir la fricción del pago, criterio que fundamenta el diseño escalonado de la cuota diaria y su desbloqueo mediante entrega voluntaria de datos. |
| Poder de negociación de los proveedores | Medio | La plataforma depende de proveedores de infraestructura en la nube, de las tiendas de aplicaciones —que retienen una comisión sobre las suscripciones— y de la pasarela de pago. Son proveedores con condiciones estandarizadas y escaso margen de negociación, aunque sustituibles con costo de migración moderado. Un segundo grupo lo constituyen los autores del contenido, cuyo poder es mayor por tratarse de un insumo especializado. |

# PARTE II

## 5. Análisis de factibilidad

### 5.1 Dimensiones de factibilidad

| Dimensión | Análisis |
| --- | --- |
| Técnica | El proyecto es técnicamente viable. El contrato de API, el modelo de datos y el wireframe funcional están documentados por la empresa, lo que elimina la incertidumbre de especificación, y existe un backend implementado sobre el cual trabajar. La principal brecha es que ningún integrante ha declarado experiencia previa en Dart ni en Flutter; se mitiga reservando la Iteración 1 completa para la instalación del entorno, la generación de las carpetas nativas, la ejecución de la aplicación y la comprensión de la arquitectura antes de escribir código productivo. El proyecto incluye además dos verificadores auxiliares que permiten validar claves de internacionalización, endpoints y modelos sin tener el SDK instalado, lo que reduce el riesgo de bloqueo durante la puesta en marcha. |
| Operativa | El equipo cuenta con tres integrantes de la misma sección, con disponibilidad coincidente y roles diferenciados bajo propiedad colectiva del código. El seguimiento se realiza en el tablero Trello del grupo y el versionado en un repositorio GitHub público, lo que hace verificable la contribución individual. La empresa contraparte no exige entregables documentales propios, de modo que toda la documentación se produce para la evaluación de Duoc UC y no compite con el tiempo de desarrollo. El riesgo operativo relevante es la dependencia de la disponibilidad de la contraparte para resolver definiciones pendientes; se mitiga con el registro de supuestos descrito en la metodología. |
| Económica | El proyecto no requiere inversión monetaria directa. Las herramientas empleadas operan en sus niveles gratuitos: el framework y el entorno de ejecución son de código abierto, el repositorio y el tablero son gratuitos para uso académico, la base de datos se utiliza con emulador local durante el desarrollo y dentro de la capa sin costo en la nube, y las integraciones de pago quedan fuera del alcance. El equipo dispone de equipos propios y dispositivos de prueba. El costo real corresponde a horas de trabajo: considerando la carga formal de la asignatura para tres integrantes durante dieciocho semanas, el esfuerzo estimado asciende aproximadamente a 800 horas persona, cifra declarada como valorización referencial y no como desembolso. |
| Legal y normativa | La aplicación trata datos personales de estudiantes, un porcentaje relevante de los cuales son menores de edad, e incorpora un mecanismo que solicita la declaración voluntaria de colegio y región a cambio de ampliar la cuota diaria. Esto obliga a considerar la normativa chilena de protección de datos personales, tanto la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada (1999) como la Ley 21.719 (2024), que la reemplaza, crea la Agencia de Protección de Datos Personales y endurece las exigencias de consentimiento, finalidad y tratamiento de datos de menores. Este último cuerpo legal entra en plena vigencia el 1 de diciembre de 2026, es decir, dentro del propio período de ejecución del proyecto, por lo que el diseño incorpora desde el inicio el principio de minimización de datos y el consentimiento explícito en el flujo de desbloqueo de cuota. El equipo firmó además un acuerdo de confidencialidad con la empresa contraparte, que restringe la divulgación de documentación técnica y obliga a mantener el repositorio libre de credenciales y de datos reales de usuarios; los criterios de terminado del equipo incorporan esa verificación de forma explícita. |
| Temporal | El cronograma se ajusta al período académico de dieciocho semanas, con la semana 1 iniciada el 10 de agosto de 2026, y respeta los hitos evaluativos fijados por la asignatura (Duoc UC, 2026). La definición del proyecto ocupa las semanas 1 a 4, el desarrollo se distribuye en diez iteraciones semanales entre las semanas 5 y 14, la semana 15 se reserva para documentación final y manual técnico, y las semanas 16 a 18 para la preparación y presentación ante la comisión. El riesgo temporal principal es la concentración de la carga entre las semanas 7 y 12, en que se implementan seis de las diez iteraciones con dependencia entre cliente y servicios; se mitiga mediante integración continua semanal, de modo que ningún incremento quede pendiente de acoplamiento hasta el final de la fase. |

### 5.2 Facilitadores y obstaculizadores

Además del análisis por dimensiones, se identifican de forma explícita los factores que favorecen el desarrollo del proyecto y aquellos que podrían dificultarlo, junto con la acción prevista para cada obstáculo. La identificación temprana de estos factores forma parte de las buenas prácticas de gestión de proyectos recogidas en la guía del PMBOK (Project Management Institute, 2017).

| Facilitador | Cómo favorece al proyecto |
| --- | --- |
| Especificación previa completa | El contrato de API, el modelo de datos, el wireframe funcional y las reglas de negocio están documentados por la empresa. El equipo no debe definir el alcance desde cero ni negociar cada detalle funcional. |
| Backend existente | Existe una implementación de referencia sobre la cual trabajar, lo que permite validar el comportamiento esperado de cada servicio antes de construir la pantalla que lo consume. |
| Verificadores auxiliares del proyecto | Las herramientas de validación estática incluidas permiten comprobar claves de internacionalización, endpoints y modelos sin tener el SDK instalado, de modo que un integrante puede aportar aunque su entorno no esté operativo. |
| Manual de marca disponible | Los tokens de color, tipografía y tema claro y oscuro ya están definidos, lo que elimina la discusión de diseño visual y acelera la construcción de la interfaz. |
| Carga académica formalizada | Los veinte créditos de la asignatura, con diez de trabajo autónomo, garantizan un bloque de tiempo protegido y comparable entre los tres integrantes. |
| Equipo de tres integrantes de la misma sección | La disponibilidad horaria coincide, lo que hace viables la programación en pares y las ceremonias semanales presenciales. |
| Alcance acotado y verificable | Seis pantallas y trece servicios con criterios de aceptación explícitos permiten medir el avance de forma objetiva iteración a iteración. |

| Obstaculizador | Riesgo asociado | Acción de mitigación |
| --- | --- | --- |
| Ausencia de experiencia previa en Dart y Flutter | Curva de aprendizaje que retrasa las primeras iteraciones y produce código de baja calidad por desconocimiento del framework. | Reservar la Iteración 1 completa a la habilitación del entorno y la comprensión de la arquitectura; adoptar programación en pares y refactorización continua como prácticas permanentes. |
| Disponibilidad limitada de la contraparte | Definiciones funcionales que quedan sin resolver y bloquean el avance de una iteración. | Registrar cada decisión tomada sin confirmación en el registro de supuestos, con su fuente y su impacto potencial, y avanzar sobre el supuesto declarado en lugar de detener la iteración. |
| Dependencia entre cliente y servicios | Una pantalla no puede completarse si el servicio que la alimenta no está disponible, y viceversa. | Fijar los contratos con pruebas unitarias en la Iteración 2 y mantener integración continua semanal, de modo que ambos frentes converjan al cierre de cada iteración. |
| Coordinación de horarios entre tres integrantes | Ceremonias que se posponen y trabajo que se acumula hacia el final de la iteración. | Fijar un horario semanal estable para planificación y reflexión de cierre de iteración, y hacer visible el estado de cada tarjeta en el tablero. |
| Configuración de dependencias nativas | La generación del código de persistencia y la configuración de las plataformas móviles pueden fallar en equipos con distinta configuración. | Documentar el procedimiento de puesta en marcha en el README desde la Iteración 1 y verificarlo en los equipos de los tres integrantes antes de cerrar esa iteración. |
| Concentración de la carga en las semanas 7 a 12 | Seis iteraciones consecutivas con dependencia cruzada, en paralelo con las demás asignaturas del semestre. | Aplicar la práctica de ritmo sostenible, priorizar la lista de historias por valor y dejar el alcance de cada iteración cerrado en la planificación, sin incorporaciones a mitad de iteración. |
| Restricciones normativas sobre datos de menores | Un diseño que recolecte más datos de los necesarios podría resultar incompatible con la normativa vigente al momento del despliegue. | Aplicar minimización de datos y consentimiento explícito en el flujo de desbloqueo de cuota, y mantener el repositorio libre de datos reales de usuarios conforme a los criterios de terminado. |

## 6. Objetivos

| Objetivo general | Desarrollar el módulo de preguntas de la aplicación móvil Aprueba, comprendiendo tanto el cliente Flutter como los servicios de backend que lo alimentan, de modo que el estudiante pueda practicar reactivos de la PAES con retroalimentación inmediata, seguimiento de su dominio por habilidad, canal de recorrección y gestión de cuota diaria. |
| --- | --- |

Objetivos específicos:

| OE1 | Especificar los requerimientos funcionales y no funcionales del módulo a partir del contrato de API, el wireframe funcional y las reglas de negocio definidas por Alloxentric. |
| --- | --- |
| OE2 | Diseñar el modelo de datos del módulo sobre Firestore y su correspondencia con la caché local en Drift, de modo que soporte el registro de respuestas, el estado de cuota y la práctica sin conexión. |
| OE3 | Implementar las seis pantallas del módulo —Pregunta, Resultado, Explicación, Habilidad, Recorrección y Desbloqueo de cuota— en Flutter, sobre la arquitectura Riverpod, GoRouter y Dio definida para el producto. |
| OE4 | Implementar los trece servicios REST del módulo en Node.js y Express, respetando el envelope de respuesta y el catálogo de errores, e incluyendo la lógica de cuota diaria escalonada, la economía de medallas y el flujo de recorrección. |
| OE5 | Validar el módulo mediante desarrollo guiado por pruebas e integración continua, documentando la solución en un manual técnico y versionando toda la evidencia en el repositorio GitHub público del equipo. |

## 7. Alcance del proyecto

El alcance se delimita a partir del contrato de API vigente y de las pantallas del módulo de práctica. Se declara de forma explícita lo incluido y lo excluido, con el fin de establecer un criterio verificable de cumplimiento ante la comisión evaluadora y ante la empresa contraparte.

### 7.1 Pantallas incluidas

| N.º | Pantalla | Función |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pregunta | Presenta el enunciado y las alternativas, controla el cronómetro y descuenta la cuota diaria. |
| 2 | Resultado | Informa acierto o error, la alternativa correcta, una explicación breve, el percentil de la cohorte y la medalla obtenida. |
| 3 | Explicación detallada | Despliega el planteamiento, los pasos de resolución, la verificación y el concepto clave. |
| 4 | Habilidad | Muestra la habilidad evaluada, el nivel de dominio alcanzado, el árbol de prerrequisitos y los recursos recomendados. |
| 5 | Recorrección | Permite solicitar la revisión de una pregunta indicando un motivo tipificado y un comentario opcional. |
| 6 | Desbloqueo de cuota | Permite declarar colegio o región para ampliar la cuota diaria disponible. |

### 7.2 Servicios incluidos

| Grupo | Servicios bajo /api/v1 |
| --- | --- |
| Práctica | GET /practice/next · GET /questions/{id} · POST /questions/{id}/answer · GET /questions/{id}/explanation · GET /questions/{id}/skill |
| Cuota | GET /me/quota · POST /me/quota/unlock |
| Recorrección | POST /corrections · GET /corrections |
| Configuración | GET /tests · GET /me/preferences · PUT /me/preferences · GET /me/progress |

### 7.3 Fuera del alcance

| Ámbito | Elementos excluidos |
| --- | --- |
| De la aplicación | Registro y autenticación, onboarding, inicio, medallas y canjes, regalos, beneficios, grupos, comunidad, tutores, muro de pago y suscripción, ajustes y notificaciones. |
| Del ecosistema | Consola web de administración, generador de preguntas, sitio web del alumno y sitio de aterrizaje. |
| Integraciones | Pasarela de pago, inicio de sesión social y notificaciones push existen en la aplicación, pero el equipo no las interviene. |

Precisión sobre las medallas: el módulo otorga la medalla de bronce que corresponde a una respuesta correcta y a un desbloqueo de cuota, porque el propio servicio la devuelve al registrar la acción. Las pantallas de canje, regalo y beneficios quedan fuera del alcance.

### 7.4 Stack tecnológico

| Capa | Tecnologías |
| --- | --- |
| Cliente móvil | Flutter 3.22 o superior con Dart 3.3 o superior (Google, s. f.-a). Riverpod para gestión de estado y GoRouter para navegación. Dio como capa HTTP, con interceptor de refresco de tokens. Drift sobre SQLite para caché sin conexión y flutter_secure_storage para el token de refresco. Internacionalización español e inglés y tema claro y oscuro con los tokens del Manual de Marca. |
| Backend | Node.js con Express. Firebase Admin SDK sobre Firestore (Google, s. f.-b), con emulador local para desarrollo. Autenticación JWT con token de acceso de quince minutos y token de refresco de treinta días con rotación. Envelope de respuesta uniforme bajo /api/v1. |
| Herramientas | Android Studio con su SDK y Xcode. build_runner para la generación del código de persistencia, sin el cual el proyecto no compila. flutter test y flutter analyze para verificación. Verificadores auxiliares en Python que permiten validar claves de internacionalización, endpoints y modelos sin el SDK instalado. Git y GitHub para versionado, Trello para gestión del tablero. |

### 7.5 Arquitectura de la solución

El siguiente diagrama presenta la arquitectura del módulo en sus tres niveles. El cliente Flutter agrupa la capa de presentación con las seis pantallas, los providers que gestionan estado y navegación, los repositorios que aplican el patrón de API con caché, la caché local sobre SQLite y el cliente HTTP con su interceptor de renovación de tokens. La comunicación con el backend se realiza sobre HTTPS con autenticación JWT de tipo Bearer. El backend, construido en Node.js y Express, expone los trece servicios REST del módulo y concentra la lógica de negocio de cuota escalonada, medallas y recorrección. La persistencia se resuelve en Firestore mediante el Firebase Admin SDK.

### 7.6 Reglas de negocio que condicionan el diseño

| 1 | Cuota diaria escalonada: diez preguntas de base; declarar colegio suma cinco; declarar región suma cinco; el tope es veinte. Los planes de pago la dejan ilimitada. Cada bonificación se reclama una sola vez y la cuota se reinicia a diario. |
| --- | --- |
| 2 | La respuesta correcta nunca se expone antes de responder. Los servicios de entrega de preguntas la omiten de forma deliberada: es una regla de integridad del producto, no una omisión. |
| 3 | Economía de medallas: una de bronce por respuesta correcta, una por desbloqueo de cuota y una por inicio de sesión diario. Una recorrección confirmada otorga doscientas cincuenta, y las entrega el equipo de administración al aprobarla, no al enviar la solicitud. |
| 4 | El percentil de cohorte compara la velocidad del estudiante contra el resto de los usuarios y llega calculado desde el backend. |
| 5 | El modo facsímil, que ordena el ensayo como el examen real, requiere plan de pago. El modo aleatorio es el modo libre. |
| 6 | Las materias escolares que no forman parte de la PAES se entregan marcadas como sin preguntas: la práctica solo sirve pruebas con banco cargado. |
| 7 | La dificultad se gradúa en cuatro niveles, de básico a élite, y el estudiante solo recibe preguntas de las pruebas que seleccionó. |
| 8 | Los errores de negocio se traducen a estados de interfaz y no a mensajes genéricos. Alcanzar la cuota base conduce a la pantalla de desbloqueo, no a una pantalla de error. |

### 7.7 Criterios de aceptación del producto

| 1 | Un estudiante autenticado puede solicitar preguntas, responderlas y ver su resultado con el percentil de cohorte. |
| --- | --- |
| 2 | La respuesta correcta no es accesible desde el cliente antes de responder. |
| 3 | La cuota se aplica correctamente: diez de base, cinco por colegio, cinco por región, tope de veinte, ilimitada en planes de pago y con reinicio diario. |
| 4 | Al responder correctamente se otorga una medalla de bronce; al desbloquear cuota, también. |
| 5 | Una solicitud de recorrección queda registrada y es consultable con su estado. |
| 6 | Las condiciones de negocio se traducen a estados de interfaz comprensibles. |
| 7 | Sin conexión, la aplicación sirve la última copia desde la caché local. |
| 8 | Todos los servicios respetan el envelope de respuesta y el catálogo de errores. |
| 9 | El proyecto compila y las pruebas pasan. |
| 10 | No hay credenciales ni secretos en el repositorio. |

## 8. Metodología

### 8.1 Comparación de metodologías ágiles y ligeras

Se evaluaron tres alternativas: Scrum (Schwaber y Sutherland, 2020), AUP o Agile Unified Process (Ambler, 2005) y XP o Extreme Programming (Beck y Andres, 2004), todas ellas enmarcadas en los principios del Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software (Beck et al., 2001). Se descartó incorporar TDD al cuadro porque, si bien es una práctica ágil ampliamente adoptada, corresponde a una técnica de desarrollo guiado por pruebas y no a un marco de gestión de proyectos comparable de forma directa con las otras dos alternativas (Pantaleo y Rinaudo, 2015; Sommerville, 2011).

| Criterio | Scrum | AUP (Agile Unified Process) | XP (Extreme Programming) |
| --- | --- | --- | --- |
| Enfoque principal | Gestión y organización del trabajo mediante iteraciones. | Desarrollo iterativo que combina prácticas ágiles con una estructura por fases. | Desarrollo centrado en prácticas técnicas y en la calidad del código. |
| Forma de trabajo | Trabajo organizado en sprints con objetivos definidos. | Se divide en fases: inicio, elaboración, construcción y transición. | Iteraciones cortas, entregas frecuentes y retroalimentación constante. |
| Adaptación a cambios | Alta: permite adaptar el Product Backlog según nuevos requerimientos. | Alta, aunque mantiene una estructura más definida durante el proyecto. | Muy alta: favorece cambios frecuentes en los requerimientos. |
| Definición inicial de requerimientos | No exige tener todos los requerimientos definidos desde el comienzo. | Requiere una definición inicial mayor para orientar las fases. | Los requerimientos evolucionan de forma continua durante el desarrollo. |
| Roles | Product Owner, Scrum Master y equipo de desarrollo. | Los roles se adaptan según las necesidades del proyecto. | Cliente, desarrolladores y equipo colaborativo. |
| Planificación | Product Backlog, Sprint Backlog y Sprint Planning. | Planificación progresiva según las fases del proyecto. | Planificación continua mediante historias de usuario y entregas pequeñas. |
| Duración de iteraciones | Sprints de duración fija, normalmente de una a cuatro semanas. | Iteraciones dentro de cada una de las fases. | Iteraciones cortas con entregas frecuentes. |
| Participación del cliente | Alta: entrega retroalimentación y define prioridades. | Participa a lo largo de las distintas etapas del proyecto. | Muy alta y constante durante todo el desarrollo. |
| Documentación | La necesaria para apoyar el desarrollo y entregar valor. | Mayor énfasis en documentación y modelado que Scrum y XP. | Documentación reducida; prioriza software funcional y código claro. |
| Prácticas técnicas | No prescribe prácticas específicas de programación. | Incluye modelado, implementación, pruebas y gestión de configuración. | Programación en pareja, refactorización, integración continua y pruebas. |
| Ventaja para el proyecto | Permite organizar el trabajo semana a semana y adaptarlo a la retroalimentación de Aprueba. | Aporta estructura y documentación formal, útil para los entregables de la asignatura. | Ayuda a sostener la calidad del código mientras el equipo aprende el framework y los requerimientos siguen cambiando. |
| Desventaja para el proyecto | No prescribe prácticas de ingeniería, por lo que la calidad del código queda sin cobertura. | Genera carga adicional de planificación y documentación para un alcance acotado. | Algunas prácticas son difíciles de aplicar por completo en un equipo académico de tres personas. |
| Adecuación al proyecto | Alta | Media-alta | Alta |

### 8.2 Conclusión: por qué XP

A partir de la comparación, el equipo descartó tanto Scrum como AUP y adoptó Extreme Programming como metodología única. La decisión se tomó junto con la profesora guía el 04/09/2026 y reemplaza al enfoque híbrido que se había definido en la primera versión de este documento.

El argumento central es técnico, no de gestión: ninguno de los tres integrantes había escrito una línea de Dart antes de este proyecto. Scrum organiza el trabajo en sprints y ceremonias, pero no dice nada sobre cómo escribir código confiable con un framework que el equipo recién está aprendiendo. Eso es lo que aporta XP: programación en pares para transferir conocimiento entre los tres, desarrollo guiado por pruebas para fijar sin ambigüedad las reglas de cuota y medallas, integración continua para que el cliente Flutter y el backend no se desarmen, y refactorización continua para mejorar el diseño a medida que el equipo entiende mejor el framework. Con Scrum solo, esas prácticas quedan como una elección adicional del equipo; con XP, son la metodología misma.

AUP se descartó por la razón inversa a la de Scrum: exige una definición inicial de fases y una carga de documentación y modelado que no se ajusta a un proyecto de alcance acotado —seis pantallas, trece servicios— y a un plazo académico fijo de dieciocho semanas. Scrum se descartó porque su estructura de gestión, con Product Backlog, Sprint Planning y Scrum Master, no agrega nada sobre lo que ya exige la asignatura con la EDT y la carta Gantt, y porque mantenerlo junto a XP obligaba a sostener dos vocabularios distintos para un equipo de tres personas.

XP es coherente con la naturaleza del proyecto: se trata de un desarrollo incremental sobre un contrato de servicios ya especificado, en el que el valor se entrega pantalla por pantalla y cada incremento se valida contra la especificación antes de avanzar al siguiente. Las iteraciones semanales permiten incorporar de forma ordenada los ajustes de detalle que surgen de las reuniones con la contraparte, sin comprometer las fechas fijadas por la asignatura.

### 8.3 Prácticas XP adoptadas

Las prácticas adoptadas corresponden al conjunto propuesto por Beck y Andres (2004), seleccionadas según su aporte concreto a las condiciones de este proyecto.

| Práctica | Justificación en este proyecto |
| --- | --- |
| Programación en pares | Acelera el aprendizaje de Dart y difunde el conocimiento entre los tres integrantes. |
| Desarrollo guiado por pruebas | Las reglas de cuota, medallas y recorrección son deterministas y por tanto verificables mediante pruebas automatizadas. |
| Integración continua | Cliente y backend deben encajar al término de cada iteración, no al final del semestre. |
| Refactorización continua | Permite mejorar el diseño a medida que el equipo gana dominio del framework. |
| Diseño simple | Contiene el alcance dentro de un plazo académico acotado. |
| Estándares de código | El analizador estático del proyecto se adopta como norma común del equipo. |
| Propiedad colectiva del código | Con tres integrantes, ninguna parte del sistema puede depender de una sola persona. |
| Ritmo sostenible | Compatible con la carga académica del semestre de titulación. |
| Entregas pequeñas | Tres entregas funcionales durante el semestre en vez de una sola al final, alineadas con las fechas de avance e informe final que pide la asignatura. |
| Reunión de pie diaria | Reemplazada por una reunión semanal breve, dado que los tres integrantes no comparten jornada completa; sirve para sincronizar avances y detectar bloqueos antes de que se acumulen. |
| Juego de planificación | Al inicio de cada iteración el equipo elige las historias de la lista, las estima en días ideales y las divide en tareas sobre el tablero. |
| Metáfora | El módulo se piensa como el ciclo de práctica del estudiante: recibe una pregunta, responde, aprende del resultado y, si detecta un error, lo reclama. Ordena las decisiones de diseño de las seis pantallas. |

### 8.4 La práctica que no podemos cumplir: cliente en sitio

XP exige cliente en sitio: alguien de la empresa disponible todos los días para resolver dudas y priorizar el trabajo. El equipo no cuenta con eso. Karina, la contraparte de Alloxentric, sostiene reuniones semanales, no diarias, y no participa del desarrollo día a día.

La adaptación tiene tres partes. Martín asume el rol de cliente delegado para las decisiones del día a día: interpreta el contrato de la API, el modelo de datos y las reglas de negocio ya documentadas por la empresa, sin inventar requisitos nuevos. Cada decisión tomada sin confirmación de Karina queda registrada en la bitácora de supuestos del tablero, con el supuesto asumido, la fuente en que se basa y el impacto si resulta equivocado. Y las entregas funcionales se muestran a la contraparte para obtener retroalimentación real, aunque sea espaciada en el tiempo.

Es una desviación declarada, no un descuido. Elegimos decirlo de forma explícita en vez de simular que aplicamos XP completo.

### 8.5 XP y los artefactos que pide Duoc

Duoc exige EDT, carta Gantt e informes de avance y final. Ninguno de esos documentos es un artefacto de XP y no tiene sentido forzarlo a parecerlo. Extreme Programming determina cómo se programa, se prueba y se integra el módulo.

La EDT, el cronograma y los informes son requisitos de gestión académica: existen porque la asignatura los exige y porque el proyecto necesita una planificación de largo plazo que XP, por diseño, solo resuelve hasta el horizonte de una entrega. La EDT descompone el alcance completo en paquetes de trabajo con responsable asignado; el plan de cada iteración, mucho más chico, ordena nada más que la semana en curso, con las tareas de la lista de historias que le corresponden.

### 8.6 Roles y responsabilidades

| Integrante | Rol | Responsabilidad principal |
| --- | --- | --- |
| Martín Espinoza Morales | Coach y Tracker | Guía las prácticas XP y mide la velocidad del equipo, coordina con la contraparte y con la profesora guía, y documenta el proyecto. |
| Jeremías Fernández Millacura | Backend | Servicios REST del módulo, modelo de datos en Firestore y lógica de negocio de cuota, medallas y recorrección. |
| Sebastián Acevedo Araya | Frontend móvil | Pantallas Flutter del módulo, capa de presentación, gestión de estado, navegación, internacionalización y theming. |

Se aplica propiedad colectiva del código: los roles indican responsabilidad principal, no exclusividad.

### 8.7 Plan de iteraciones

Las diez iteraciones semanales se agrupan en tres entregas funcionales.

| Entrega | Iteraciones y semanas | Contenido |
| --- | --- | --- |
| Entrega 1 | Iteraciones 1 a 3 · semanas 5 a 7 | Entorno operativo, modelo de datos y contratos, y la pantalla Pregunta funcionando de punta a punta. |
| Entrega 2 | Iteraciones 4 a 6 · semanas 8 a 10 | El ciclo completo de aprendizaje: responder, entender el resultado y ubicar la habilidad evaluada. Coincide con el Informe de Avance. |
| Entrega 3 | Iteraciones 7 a 10 · semanas 11 a 14 | La economía de la cuota, el reclamo de errores y el funcionamiento sin conexión. |

XP mide cuánto trabajo completa el equipo por iteración y usa ese número para planificar la siguiente. Las primeras dos iteraciones no sirven de referencia porque el equipo todavía está aprendiendo el framework; desde la tercera el dato empieza a ser útil. Martín lo registra en su rol de Tracker.

## 9. Plan de trabajo

| Competencia | Actividad | Descripción | Recursos | Semana | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestionar proyectos informáticos | Definición del proyecto y backlog | Levantar requerimientos con la contraparte, construir la lista de historias de usuario priorizada y planificar las diez iteraciones. | Documentación de Aprueba, tablero Trello | S1–S4 | Martín Espinoza | Facilitador: la especificación de la empresa ya está documentada. |
| Desarrollar una solución de software | Iteración 1 · Entorno operativo | Instalar el SDK, generar las carpetas nativas y el código de persistencia, ejecutar la aplicación y comprender la arquitectura. | SDK, IDE, dispositivos de prueba | S5 | Equipo completo | Obstaculizador: ningún integrante domina el stack. Iteración dedicada a la habilitación. |
| Construir modelos de datos | Iteración 2 · Modelo de datos y contratos | Modelar las colecciones del módulo y la caché local, y fijar los contratos con pruebas unitarias. | Firestore con emulador, motor de persistencia local | S6 | Jeremías Fernández | Facilitador: el modelo documental de referencia existe. Los contratos se fijan con pruebas. |
| Desarrollar una solución de software | Iteración 3 · Entrega de preguntas | Implementar el servicio de siguiente pregunta y la pantalla Pregunta con su cronómetro y descuento de cuota. | Node.js, Express, Flutter | S7 | Jeremías Fernández / Sebastián Acevedo | Obstaculizador: dependencia entre servicio y pantalla. Se resuelve con integración semanal. |
| Desarrollar una solución de software | Iteración 4 · Registro de respuesta | Implementar el registro de la respuesta y la pantalla Resultado con percentil de cohorte y medalla. | Node.js, Express, Flutter | S8 | Jeremías Fernández / Sebastián Acevedo | Depende del contrato fijado en la Iteración 2. |
| Desarrollar una solución de software | Iteración 5 · Explicación detallada | Implementar el servicio y la pantalla de explicación paso a paso con verificación y concepto clave. | Node.js, Express, Flutter | S9 | Jeremías Fernández / Sebastián Acevedo | Facilitador: reutiliza la estructura de las iteraciones anteriores. |
| Desarrollar una solución de software | Iteración 6 · Habilidad y ruta de aprendizaje | Implementar el servicio y la pantalla de habilidad, dominio, árbol de prerrequisitos y recursos. | Node.js, Express, Flutter | S10 | Jeremías Fernández / Sebastián Acevedo | Facilitador: el árbol de prerrequisitos ya está definido en el contrato de servicios. |
| Ofrecer propuestas de solución informática | Iteración 7 · Cuota diaria y desbloqueo | Implementar la lógica de cuota escalonada, sus bonificaciones y la pantalla de desbloqueo. | Node.js, Express, Flutter | S11 | Jeremías Fernández / Sebastián Acevedo | Obstaculizador: regla de negocio con más casos límite. Se cubre con pruebas unitarias. |
| Ofrecer propuestas de solución informática | Iteración 8 · Recorrección | Implementar el envío y la consulta de solicitudes de revisión con sus estados. | Node.js, Express, Flutter | S12 | Jeremías Fernández / Sebastián Acevedo | Obstaculizador: requiere criterio de la contraparte sobre los motivos tipificados. |
| Construir modelos de datos | Iteración 9 · Caché sin conexión y progreso | Implementar la escritura en caché, la recuperación ante fallo de red y el progreso por prueba. | Persistencia local, entorno de pruebas | S13 | Sebastián Acevedo | Facilitador: las tablas de caché ya forman parte del diseño de la aplicación. |
| Realizar pruebas de certificación | Iteración 10 · QA, integración y compilación | Ejecutar la batería de integración de extremo a extremo, el analizador estático y la compilación de artefactos. | Entorno de pruebas, integración continua | S14 | Equipo completo | Obstaculizador: concentra la verificación al cierre. Se anticipa con integración continua. |
| Gestionar proyectos informáticos | Documentación final y manual técnico | Elaborar el documento de diseño, el manual técnico y el procedimiento de despliegue. | Plantillas de documentación, repositorio | S15 | Equipo completo | Facilitador: gran parte del contenido proviene de los documentos de Fase 1. |
| Gestionar proyectos informáticos | Preparación y presentación final | Organizar evidencias y resultados y preparar la exposición ante la comisión evaluadora. | Presentación, evidencias del proyecto | S16–S18 | Equipo completo | Participación obligatoria de los tres integrantes ante la comisión. |

## 10. Carta Gantt

Semana 1 iniciada el 10 de agosto de 2026. Fase 1 de definición: semanas 1 a 4 (10/08 al 04/09). Fase 2 de desarrollo: semanas 5 a 15 (07/09 al 20/11). Fase 3 de cierre: semanas 16 a 18 (23/11 al 11/12).

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Definición del proyecto y backlog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iteración 1 · Entorno operativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iteración 2 · Modelo de datos y contratos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iteraciones 3–4 · Pregunta y Resultado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iteraciones 5–6 · Explicación y Habilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iteraciones 7–8 · Cuota y Recorrección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iteración 9 · Caché sin conexión y progreso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iteración 10 · QA, integración y compilación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentación final y manual técnico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparación y presentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hitos evaluativos: Informe de Avance en la semana 10 (aproximadamente el 16/10/2026), Informe Final en la semana 15 (aproximadamente el 20/11/2026) y presentación ante la comisión evaluadora entre las semanas 17 y 18 (aproximadamente el 11/12/2026).

## 11. Evidencias

| Tipo | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Repositorio GitHub con commits por iteración | Código fuente versionado del cliente Flutter y del backend, con ramas de funcionalidad, pull requests revisados e historial identificable por integrante. | Permite verificar el avance real y la contribución individual de cada integrante, según exige el instructivo de la asignatura. |
| Avance | Informe de avance con evidencia funcional | Documento con las pantallas y servicios implementados hasta la semana 10, acompañado de capturas de la aplicación en ejecución. | Evidencia el cumplimiento parcial del plan de iteraciones comprometido. |
| Avance | Tablero de iteraciones y reflexiones de cierre | Registro de la lista de historias de usuario priorizada, del plan de cada iteración y de los acuerdos de las reflexiones de cierre. | Documenta la aplicación efectiva de las prácticas XP declaradas en la metodología. |
| Avance | Registro de supuestos y decisiones | Bitácora de cada decisión tomada sin confirmación de la contraparte, con su fuente y su impacto potencial. | Mitiga la desviación declarada respecto de la práctica de cliente en sitio de XP. |
| Final | Documento de diseño | Arquitectura de la solución, modelo de datos en Firestore y su correspondencia con la caché local, y diagramas UML de casos de uso, clases y secuencia. | Elemento obligatorio del instructivo, independiente de la metodología escogida. |
| Final | Manual técnico y de despliegue | Instrucciones de instalación, generación de carpetas nativas, generación de código de persistencia, variables por definición en tiempo de compilación y ejecución del sistema. | Permite validar la portabilidad y la reproducibilidad de la solución por un tercero. |
| Final | Plan de pruebas y resultados | Casos de prueba unitarios y de integración del módulo, con sus resultados y la salida del analizador estático. | Evidencia el aseguramiento de calidad exigido por la competencia de certificación de productos y procesos. |
| Final | Aplicación funcionando | Módulo de preguntas operativo, con las seis pantallas navegables contra los trece servicios. | Evidencia el cumplimiento del objetivo general del proyecto. |

Criterios de terminado acordada por el equipo: código revisado por al menos otro integrante; criterios de aceptación del ticket cumplidos; pruebas unitarias escritas y en verde; analizador estático sin advertencias; respeto del envelope de respuesta y del catálogo de errores; errores de negocio traducidos a estados de interfaz; la respuesta correcta nunca expuesta antes de responder; y ausencia de credenciales o secretos en el repositorio.

## 12. Referencias

Referencias elaboradas según las normas de la American Psychological Association, séptima edición (American Psychological Association, 2020).

Ambler, S. W. (2005). The Agile Unified Process (AUP). Ambysoft. http://www.ambysoft.com/unifiedprocess/agileUP.html

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7.ª ed.). https://doi.org/10.1037/0000165-000

Beck, K., y Andres, C. (2004). Extreme programming explained: Embrace change (2.ª ed.). Addison-Wesley.

Beck, K., Beedle, M., van Bennekum, A., Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, M., Grenning, J., Highsmith, J., Hunt, A., Jeffries, R., Kern, J., Marick, B., Martin, R. C., Mellor, S., Schwaber, K., Sutherland, J., y Thomas, D. (2001). Manifiesto por el desarrollo ágil de software. https://agilemanifesto.org/iso/es/manifesto.html

Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional. (2025, 31 de julio). PAES Regular 2025 logra cifra récord: más de 300 mil personas se inscribieron para rendirla en diciembre. Universidad de Chile. https://demre.cl/noticias/2025-07-31-incripcion-paes-regular-logra-cifra-record

Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional. (2025, 1 de diciembre). Comienza histórica aplicación de la PAES Regular con cifra récord de personas inscritas. Universidad de Chile. https://demre.cl/noticias/2025-12-01-comienza-historica-aplicacion-paes-regular

Duoc UC. (2026). Instructivo CAPSTONE 2026. Escuela de Informática y Telecomunicaciones.

Google. (s. f.-a). Flutter documentation. Recuperado el 3 de septiembre de 2026, de https://docs.flutter.dev

Google. (s. f.-b). Cloud Firestore documentation. Firebase. Recuperado el 3 de septiembre de 2026, de https://firebase.google.com/docs/firestore

Johnson, G., Whittington, R., Scholes, K., Angwin, D., y Regnér, P. (2017). Exploring strategy: Text and cases (11.ª ed.). Pearson.

Ley 19.628 de 1999. Sobre protección de la vida privada. 28 de agosto de 1999. Diario Oficial de la República de Chile.

Ley 21.719 de 2024. Que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. 13 de diciembre de 2024. Diario Oficial de la República de Chile.

Pantaleo, G., y Rinaudo, L. (2015). Ingeniería de software. Alfaomega.

Porter, M. E. (2008). The five competitive forces that shape strategy. Harvard Business Review, 86(1), 78-93.

Project Management Institute. (2017). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) (6.ª ed.). Project Management Institute.

Schwaber, K., y Sutherland, J. (2020). La Guía de Scrum: La guía definitiva de Scrum, las reglas del juego. https://scrumguides.org

Sommerville, I. (2011). Ingeniería de software (9.ª ed.). Pearson.

Documentación técnica de la empresa contraparte, de circulación restringida por acuerdo de confidencialidad y por tanto no incluida en el listado público de referencias: especificación del contrato de API del cliente del alumno, modelo de datos de la plataforma, wireframe funcional de la aplicación y manual de marca (Alloxentric, 2026).