Guía del estado de la aplicación

Pantallas, servicios y acceso al producto mínimo viable

App móvil Aprueba - Módulo de Preguntas · Grupo 9 · PTY4614 Capstone, sección 002D

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Paquete de la EDT | 1.3.4 · Pantallas de la aplicación |
| Estado | Vigente durante la iteración 6, en curso |
| Fuente | Prueba de aceptación T-39 del 10/10/2026, Product Backlog 2.7 y Plan de entregas 1.7 |
| Elaborado por | Equipo del Grupo 9 |
| Fecha | 15 de octubre de 2026 |

# 1. Propósito

Este documento describe el estado de la aplicación al 15 de octubre de 2026: cómo acceder a ella, qué permite hacer al estudiante y qué pantallas y servicios se encuentran disponibles o en desarrollo. Las capturas provienen del registro de la prueba de aceptación T-39, ejecutada en el entorno de producción el 10 de octubre de 2026.

# 2. Acceso a la aplicación

La aplicación se encuentra desplegada en Vercel como compilación web, en https://aprueba-app-modulo-preguntas.vercel.app, y se recomienda revisarla en Google Chrome con la vista de dispositivo móvil. Las credenciales de las cuentas de prueba se entregan por un canal privado y no se incluyen en este documento. Se dispone de dos cuentas: una con el plan gratuito, que permite revisar la cuota base de diez preguntas y las restricciones del plan, y otra con cuota ilimitada y un plan que incluye el formato facsímil.

La aplicación utiliza un banco de demostración elaborado por el equipo, con 41 preguntas de cuatro y de cinco alternativas. El banco real de la empresa se incorporará cuando esta lo clasifique por prueba, dificultad, eje y habilidad.

# 3. Recorrido del estudiante

El estudiante inicia sesión con su cuenta de Firebase Authentication y recibe una pregunta de las pruebas que seleccionó, con su dificultad y su formato de práctica. Responde mientras el cronómetro registra su tiempo y, al confirmar, la pantalla Resultado le indica si acertó, la alternativa correcta, la explicación breve y la medalla obtenida. Desde ahí puede abrir la explicación detallada, con los pasos de resolución, la verificación y el concepto clave, o continuar con la siguiente pregunta hasta completar su cuota diaria. La alternativa correcta y la explicación nunca se envían a la aplicación antes de que el estudiante responda.

# 4. Pantallas del módulo

| Pantalla | Qué permite | Historia | Estado al 15/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pregunta | Ver el enunciado, las alternativas, el progreso y el cronómetro, y cambiar la dificultad y el formato de práctica | HU-02, HU-12 | Aceptada (T-24 y T-39) |
| Resultado | Conocer el acierto o el error, la alternativa correcta, la explicación breve, el percentil y la medalla | HU-04 | Aceptada (T-35) |
| Explicación detallada | Revisar los pasos de resolución, la verificación y el concepto clave | HU-05 | Aceptada (T-39) |
| Habilidad evaluada | Conocer la habilidad, el nivel de dominio, los prerrequisitos y los recursos de estudio | HU-06 | En desarrollo en la iteración 6 |
| Desbloqueo de cuota | Ampliar la cuota diaria al declarar el colegio o la región | HU-08 | Se muestra al alcanzar la cuota base; el desbloqueo se implementa en la iteración 7 |
| Recorrección | Reportar una pregunta con error y consultar el estado de los reportes | HU-09, HU-10 | El formulario se muestra; el envío se implementa en la iteración 8 |

# 5. Capturas de la aplicación

Las figuras muestran las pantallas en la vista de dispositivo móvil del navegador, tal como se observaron en la prueba de aceptación T-39. Fuente: registro de la prueba de aceptación T-39, figuras A26, A11, A4, A5, A8 y A18.

| Figura 1. Pantalla Pregunta, con el enunciado, las alternativas y el cronómetro. | Figura 2. Configuración de la práctica: el plan gratuito no habilita el formato facsímil. |
| --- | --- |
| Figura 3. Pantalla Resultado de una respuesta correcta, con la medalla y la cuota del día. | Figura 4. Explicación detallada, con los pasos, la verificación y el concepto clave. |
| Figura 5. Explicación de una pregunta aún no respondida: el servicio no la entrega. | Figura 6. Cuota base alcanzada: la aplicación ofrece desbloquear preguntas adicionales. |

# 6. Servicios de la API

El backend, desarrollado en FastAPI y desplegado en Vercel, expone catorce servicios: los trece del contrato de la empresa y GET /me, incorporado como ajuste de alcance. Ocho se encuentran en producción.

| Servicio | Historia | Estado al 15/10/2026 |
| --- | --- | --- |
| GET /practice/next | HU-01 | En producción |
| GET /questions/{id} | HU-01 | En producción |
| POST /questions/{id}/answer | HU-03 | En producción |
| GET /tests | HU-11 | En producción |
| GET /me/preferences | HU-12 | En producción |
| PUT /me/preferences | HU-12 | En producción |
| GET /me | HT-07 | En producción |
| GET /questions/{id}/explanation | HU-05 | En producción |
| GET /questions/{id}/skill | HU-06 | En desarrollo en la iteración 6 |
| GET /me/quota | HU-07 | Planificado para la iteración 7 |
| POST /me/quota/unlock | HU-08 | Planificado para la iteración 7 |
| POST /corrections | HU-09 | Planificado para la iteración 8 |
| GET /corrections | HU-10 | Planificado para la iteración 8 |
| GET /me/progress | HU-13 | Planificado para la iteración 9 |

# 7. Limitaciones conocidas

La pantalla de inicio y la pestaña Medallas pertenecen a otros módulos del producto. La pantalla de inicio consulta la cuota y el progreso del estudiante, servicios planificados para las iteraciones 7 y 9, por lo que sus tarjetas aparecen vacías, y la pestaña Medallas consulta un servicio que no forma parte de este módulo.

Al recargar el navegador en la pantalla Resultado, la aplicación queda en blanco, y el botón Volver de la explicación detallada lleva al inicio en lugar de volver al resultado. Ambos hallazgos (H-15 y H-16) se corrigen en la iteración 6 mediante la tarea T-43.

El percentil de cohorte se muestra cuando la pregunta reúne al menos cinco respuestas previas, por lo que con el banco de demostración no siempre aparece en la pantalla Resultado.

# Declaración de uso de inteligencia artificial

Se utilizó Claude (Anthropic, 2026) como apoyo en la redacción y estructuración de este documento, a partir de la información del proyecto aportada por el equipo. El contenido fue revisado y validado por los integrantes antes de su entrega.

# Referencias

Anthropic. (2026). Claude [Modelo de lenguaje de gran escala]. Recuperado de https://claude.ai

# Control de versiones

| Versión | Fecha | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 15/10/2026 | Versión inicial. |