Registro de prueba de aceptación

Iteración 5 · T-39

App móvil Aprueba - Módulo de Preguntas · Grupo 9 · PTY4614 Capstone, sección 002D

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Identificador | T-39 · Prueba de aceptación de la iteración 5 |
| Tipo de prueba | Aceptación de extremo a extremo, manual, sobre el entorno de producción, más la verificación de los entornos local y de contenedores |
| Iteración | Cierre de la iteración 5 |
| Historias y reglas verificadas | HU-05, HU-12, HT-06 y HT-03; tareas T-40 y T-41 (explicación), T-32 y T-38 (facsímil), T-26 (recarga), T-01 (entorno) y T-33 y T-34 (contenedores); reglas de explicación no disponible antes de responder, formato facsímil con plan (ADR-90) y cuota base (ADR-76) |
| Versión desplegada | Rama principal con las solicitudes #35 a #44 integradas (despliegue d194846) |
| Aplicación web | https://aprueba-app-modulo-preguntas.vercel.app |
| Cuentas de prueba | apruebaquota@demo.cl (pasos 1 y 2, cuota ilimitada) y aprueba2@demo.cl (pasos 3 a 9 y 11 a 13, plan gratuito con cuota base de 10); los pasos 10 y 16 se ejecutaron con apruebaquota, porque aprueba2 ya había agotado su cuota y su plan no incluye el facsímil |
| Navegador | Google Chrome en ventana de incógnito, con emulación de iPhone y herramientas de desarrollador |
| Fecha y hora | 10 de octubre de 2026, entre las 13:30 y las 16:02 (hora de Chile) |
| Ejecutada por | Martin Espinoza Morales, encargado de pruebas (Tester) |
| Versión del registro | 1.0 · 10 de octubre de 2026 |

# 1. Objetivo

Verificar en el entorno de producción que la iteración 5 cumple sus criterios de aceptación: la explicación detallada, la restricción del formato facsímil según el plan y la conservación de la ruta de práctica al recargar, junto con la verificación de los entornos local y de contenedores. La prueba la ejecuta el encargado de pruebas, un integrante distinto de quienes programaron las historias.

# 2. Alcance

La prueba recorre el ciclo de práctica con la explicación detallada, intenta obtener la explicación de una pregunta aún no respondida, intenta activar el formato facsímil sin plan y avanza hasta agotar la cuota base. Se comprueba además que los botones de habilidad y de recorrección, cuyos servicios aún no existen, no detengan la aplicación. Quedan fuera la habilidad evaluada (HU-06) y el desbloqueo efectivo de cuota (HU-08), que corresponden a iteraciones posteriores, y las pantallas ajenas al módulo, como el inicio y las medallas; lo observado en ellas se registra como hallazgo informativo, no como resultado de la prueba.

Se usaron dos cuentas: apruebaquota@demo.cl tiene cuota ilimitada y no permite probar la cuota ni el formato facsímil, por lo que desde el paso 3 se continuó con aprueba2@demo.cl, salvo el cambio de dificultad y la activación del facsímil, que requieren una cuenta con cuota disponible y un plan que incluya ese formato. Esa cuenta debe limpiarse antes de la demostración del 14 de octubre.

# 3. Procedimiento y resultados

| Paso | Historia o caso | Resultado esperado | Resultado obtenido | Resultado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T-26 | Al recargar el navegador en la pantalla Pregunta, se permanece en ella con la misma pregunta. | La dirección muestra #/practice/question. Tras la recarga se mantiene la misma pregunta y el cronómetro continúa. | Aprobado | A1 y A2 |
| 2 | T-26 · complemento | Al recargar en la pantalla Resultado, la aplicación sigue operativa. | La recarga en #/practice/result deja la pantalla en blanco y la aplicación no se recupera sola. Fuera del criterio de T-26; se registra como hallazgo H-15. | Observación | A3 |
| 3 | HU-05 · T-40 · T-41 | Desde Resultado, la explicación detallada muestra título, materia, pasos, verificación y concepto clave. | El botón está activo. La pantalla muestra los cinco elementos y GET /questions/{id}/explanation responde 200 con title, subject, steps, verification y keyConcept (req_d843993c2b15). | Aprobado | A4 a A6 |
| 4 | HU-05 | Al recargar en la explicación, se vuelve a mostrar la misma explicación. | Tras la recarga en #/practice/explanation/{id} se muestra la misma explicación con una nueva respuesta 200. | Aprobado | A7 |
| 5 | HU-05 | El botón Volver de la explicación regresa a Resultado. | Vuelve a la pantalla de inicio. Se registra como hallazgo H-16. | Observación | — |
| 6 | HU-05 · regla de seguridad | La explicación de una pregunta aún no respondida no se entrega: 404 NOT_FOUND y mensaje amigable. | Con la pregunta pendiente qst_d410314561, la API responde 404 NOT_FOUND (req_40400ae81345) y la aplicación muestra "Explicación no disponible o no encontrada.", sin pasos ni respuesta. | Aprobado | A8 y A9 |
| 7 | HU-05 · regla de seguridad | Después del intento, la pregunta pendiente se conserva y se puede responder. | Al volver a #/practice/question aparece la misma pregunta con su cronómetro. Al responderla, la cuota sube de 1 a 2. | Aprobado | A10 |
| 8 | HU-12 · ADR-90 | Con el plan gratuito, elegir el formato facsímil se rechaza con FORMAT_REQUIRES_PLAN y un mensaje al estudiante. | PUT /me/preferences responde 422 FORMAT_REQUIRES_PLAN en el campo format (req_456f175f1cae). La aplicación muestra "El formato facsímil requiere un plan de pago." y la práctica continúa en modo libre. | Aprobado | A11 y A12 |
| 9 | HU-12 · ADR-90 | Tras el rechazo, el formato guardado sigue siendo aleatorio. | La siguiente pregunta llega con meta.format "random" (req_948e107af3b6) y el panel abre con "Modo libre" marcado. | Aprobado | A13 |
| 10 | HU-12 | Se puede cambiar la dificultad y la siguiente pregunta corresponde a la dificultad elegida. | Con apruebaquota se elige Intermedio en el panel; PUT /me/preferences responde 200 y la siguiente pregunta llega con dificultad D2 (Geometría · D2). Al reabrir el panel, Intermedio aparece como la dificultad guardada. | Aprobado | A23 |
| 11 | HU-06 · sin servicio | El botón "¿Qué necesito saber para esto?" no detiene la aplicación mientras el servicio no exista. | GET /questions/{id}/skill responde 404 (req_49c8c277f7bc). La pantalla Habilidad evaluada muestra un mensaje y el botón Reintentar; la aplicación sigue operativa. | Aprobado | A14 y A15 |
| 12 | Recorrección · sin servicio | Enviar una solicitud de recorrección no detiene la aplicación mientras el servicio no exista. | POST /corrections responde 404 (req_bd04149a7093). Se muestra un aviso, el formulario conserva lo escrito y no se guardan datos. | Aprobado | A16 y A17 |
| 13 | ADR-76 · regresión | Al llegar a la cuota base de 10, la siguiente pregunta se bloquea y se ofrece el desbloqueo. | GET /practice/next responde 422 QUOTA_BASE_REACHED (req_f246e33cc588). Se muestra la pantalla de desbloqueo con el botón "Disponible próximamente"; desde el inicio, "Continuar practicando" sigue bloqueado (req_487200eff146). | Aprobado | A18 y A19 |
| 14 | HT-06 · T-01 | El proyecto se instala y ejecuta en los tres equipos siguiendo el README. | El emulador de Firestore, la API y la aplicación funcionan en el equipo del encargado de pruebas, igual que en los equipos de ambos programadores. | Aprobado | — |
| 15 | HT-03 · T-33 · T-34 | El backend y el emulador se levantan con Docker Compose. | En el equipo del encargado de pruebas, docker compose levanta el emulador y la API en el puerto 4000; la verificación de estado y la carga de datos funcionan. | Aprobado | — |
| 16 | HU-12 · T-32 · T-38 | Con un plan que incluye el facsímil, el formato se activa y las preguntas llegan en ese formato. | Con apruebaquota, PUT /me/preferences responde 200 con format "facsim" (req_3f545ee320e8) y la siguiente pregunta llega con meta.format "facsim" (req_7c1aee70dc2e), sin el aviso de modo libre. Al terminar se restauran Modo libre y Básico (req_5eeecb0ed54f). El orden fijo lo cubren las pruebas automatizadas. | Aprobado | A25 y A26 |

# 4. Resumen

| Resultado | Cantidad |
| --- | --- |
| Aprobados | 14 |
| Observación | 2 |
| Total | 16 |

Se ejecutaron dieciséis pasos: catorce aprobados y dos observaciones, sin fallas. La iteración 5 se acepta en las historias HU-05, HU-12, HT-06 y HT-03 y en la tarea T-26.

Los hallazgos H-12 a H-14 provienen de la revisión del concepto clave de las explicaciones del banco de demostración, realizada durante la iteración, y se registran junto con los de esta prueba.

La prueba confirma la resolución de dos hallazgos de la iteración 4: la recarga en la pantalla Pregunta ya conserva la ruta (H-08) y la pantalla de desbloqueo indica "Disponible próximamente" en lugar de ofrecer un desbloqueo sin servicio (H-09). El hallazgo H-10, el campo Edad en el formulario de desbloqueo, persiste.

En las pantallas ajenas al módulo persiste el hallazgo H-04 de la entrega funcional 1: el inicio solicita la cuota y el progreso, servicios planificados para las iteraciones 7 y 9 (H-17). La pestaña Medallas solicita un servicio que no figura en el Product Backlog (H-23). Ambos se registran como hallazgos informativos y se advierten en la demostración.

# 5. Hallazgos

| ID | Hallazgo | Tipo | Severidad | Acción propuesta | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-12 | El concepto clave de la pregunta qst_84a0b1e1d1 es ambiguo. | Contenido | Media | Corregir el texto en el banco de demostración y recargar los datos. | Programador backend |
| H-13 | Las preguntas qst_84a0b1e1d1 y qst_7afdd2173d están duplicadas. | Contenido | Media | Reemplazar una de las dos en el banco de demostración. | Programador backend |
| H-14 | El eje asignado a la pregunta qst_080b7064ec no corresponde a su contenido. | Contenido | Baja | Corregir el eje en el banco de demostración. | Programador backend |
| H-15 | La recarga en la pantalla Resultado deja la aplicación en blanco. | Módulo | Media | Restaurar el resultado o redirigir a la pregunta o al inicio cuando no haya datos en memoria. | Programador frontend |
| H-16 | El botón Volver de la explicación lleva al inicio en lugar de a Resultado. | Módulo | Baja | Revisar la navegación entre Resultado y Explicación; probablemente comparte causa con H-15. | Programador frontend |
| H-17 | Persiste H-04 de la entrega funcional 1: la pantalla de inicio solicita GET /me/quota y GET /me/progress y recibe 404, por lo que sus tarjetas aparecen vacías (figuras A20 a A22). | Dependencia | Informativa | Se resuelve al implementar los servicios de cuota (HU-07, iteración 7) y de progreso (HU-13, iteración 9); advertirlo en la demostración. | Programador backend |
| H-18 | Tras el rechazo del formato facsímil, el botón Facsímil queda marcado en el panel. | Módulo | Baja | Volver a marcar el formato guardado cuando la API rechaza el cambio. | Programador frontend |
| H-19 | Los botones de habilidad y de recorrección muestran el mensaje técnico "El recurso solicitado no existe.". | Módulo | Baja | Mostrar "Disponible próximamente" mientras no existan los servicios, que corresponden a la iteración 6 o posteriores. | Programador frontend |
| H-20 | El formulario de recorrección trae el primer motivo marcado por defecto. | Módulo | Baja | Iniciar sin motivo marcado y exigir elegir uno antes de enviar. | Programador frontend |
| H-21 | El formulario de recorrección ofrece 250 medallas de bronce si el error se confirma. | Regla de negocio | Informativa | Confirmar la cantidad con la especificación o con la contraparte. | Equipo completo |
| H-22 | Una pregunta pendiente de días anteriores muestra el cronómetro en 2800 minutos. | Módulo | Baja | Definir si la pregunta pendiente expira o si el cronómetro tiene un tope. | Programadores |
| H-23 | La pestaña Medallas solicita GET /me/medals y recibe 404, y el contador de bronce del inicio no aumentó tras varios aciertos (figuras A19 y A24). Ese servicio no está en el Product Backlog del módulo. | Fuera del alcance | Informativa | Confirmar con la jefa de proyecto a qué equipo corresponde la pantalla Medallas; las medallas que otorga el módulo se verificaron en la pantalla Resultado. | Encargado de seguimiento |
| H-24 | La ruta de habilidad usada por la aplicación y el README es /questions/{id}/skill; el informe de avance 2.4 indica /skills/{id}. | Documentación | Baja | Confirmar la ruta del contrato de la empresa y usar la implementada en el informe final 2.7. | Encargado de pruebas |

# 6. Conclusión

La iteración 5 se acepta. El estudiante consulta la explicación detallada después de responder y no antes, el formato facsímil queda restringido a los planes que lo incluyen, el cambio de dificultad se respeta en la pregunta siguiente, la recarga en la pantalla Pregunta conserva la práctica y el proyecto funciona en los tres equipos y en contenedores. Los hallazgos que requieren trabajo se incorporan al Product Backlog, y las pantallas ajenas al módulo que fallan se advierten en la demostración del 14 de octubre.

# Anexo A. Evidencias

Figura A1. Pantalla Pregunta en #/practice/question (cuenta apruebaquota).

Figura A2. Después de recargar: la misma pregunta en #/practice/question.

Figura A3. Recarga en #/practice/result: pantalla en blanco (H-15).

Figura A4. Resultado con el botón "Ver explicación detallada" activo.

Figura A5. Explicación detallada con pasos, verificación y concepto clave; respuesta 200.

Figura A6. Respuesta de explanation con title, subject, steps, verification y keyConcept.

Figura A7. Después de recargar en la explicación: se muestra la misma explicación.

Figura A8. Explicación de una pregunta no respondida: mensaje y 404 NOT_FOUND.

Figura A9. Detalle de la solicitud: GET /questions/qst_d410314561/explanation con 404.

Figura A10. La pregunta pendiente se conserva después del intento.

Figura A11. Formato facsímil rechazado: mensaje al estudiante y FORMAT_REQUIRES_PLAN.

Figura A12. Detalle de la solicitud: PUT /me/preferences con 422.

Figura A13. Siguiente pregunta después del rechazo, con meta.format "random".

Figura A14. Botón de habilidad sin servicio: la aplicación muestra un mensaje.

Figura A15. Detalle de la solicitud: GET /questions/{id}/skill con 404.

Figura A16. Envío de recorrección sin servicio: aviso y formulario conservado.

Figura A17. Detalle de la solicitud: POST /corrections con 404.

Figura A18. Cuota base alcanzada: pantalla de desbloqueo y QUOTA_BASE_REACHED.

Figura A19. Desde el inicio la práctica sigue bloqueada (422); medallas y cuota del inicio.

Figura A20. GET /me/quota responde 404 en la pantalla de inicio.

Figura A21. Respuesta de /me/quota: NOT_FOUND.

Figura A22. GET /me/progress responde 404 en la pantalla de inicio.

Figura A23. Dificultad Intermedio guardada y siguiente pregunta de dificultad D2.

Figura A24. Pestaña Medallas: GET /me/medals responde 404.

Figura A25. Facsímil activado con apruebaquota: PUT /me/preferences responde 200 con format "facsim".

Figura A26. Siguiente pregunta con meta.format "facsim" y sin el aviso de modo libre.