Plan de pruebas

Estrategia, niveles, resultados y planificación

App móvil Aprueba - Módulo de Preguntas · Grupo 9 · PTY4614 Capstone, sección 002D

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Paquete de la EDT | 1.3.6.5 · Plan de pruebas y pruebas de aceptación |
| Responsable | Martin Espinoza Morales, encargado de pruebas (Tester) |
| Estado | Vigente durante la iteración 7 |
| Fecha | 18 de octubre de 2026 |

# 1. Enfoque

Bajo Extreme Programming las pruebas se escriben antes del código y se ejecutan en cada iteración, no en una etapa final (Beck y Andres, 2004). El proyecto separa dos responsabilidades: los programadores escriben las pruebas unitarias de su propio código, como parte del desarrollo guiado por pruebas, y el encargado de pruebas diseña y ejecuta las pruebas de aceptación de cada entrega, de modo que la validación no recae en quien programó la funcionalidad.

# 2. Niveles de prueba

| Nivel | Qué verifica | Herramienta | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitarias de la aplicación | Modelos de dominio, serialización, estados de interfaz y manejo de errores | flutter test | Programadores |
| Unitarias del backend | Servicios, reglas de negocio, sesión, cuota y estructura de respuesta | pytest con emulador de Firestore | Programadores |
| Integridad | Que ninguna ruta entregue la alternativa correcta antes de responder | pytest | Programadores |
| Análisis estático | Ausencia de advertencias y cumplimiento de convenciones | flutter analyze | Programadores |
| Regresión de concurrencia de sesión | Que una respuesta tardía de una sesión anterior no modifique el estado ni la base local de la sesión actual | flutter test con HTTP simulado, Drift en memoria y Completer | Programadores |
| Aceptación | Criterios de aceptación de las historias sobre el entorno desplegado | Ejecución manual con registro y evidencia | Encargado de pruebas |
| Integración de extremo a extremo | Flujos de las seis pantallas contra los servicios | Batería de integración (iteración 10) | Encargado de pruebas |

# 3. Entornos y datos

Las pruebas unitarias y de integridad se ejecutan contra el emulador de Firestore. Las pruebas de aceptación se ejecutan en el entorno de producción, con el banco de preguntas de demostración y las dos cuentas de prueba del proyecto, después de cada carga de datos. Las credenciales de esas cuentas se comparten solo por canales privados. Las pruebas de cuota y de restricciones del plan gratuito requieren una cuenta con cuota limitada, distinta de la cuenta reservada para las demostraciones. El 15 de octubre de 2026 se recargó el banco de demostración en producción desde la rama principal revisada; la aceptación de la iteración 6 se ejecutó después de esa carga.

# 4. Criterios de entrada y de salida

Una historia entra a prueba de aceptación cuando cumple los criterios de terminado técnicos: pruebas unitarias en verde, análisis sin advertencias y solicitud de incorporación aprobada e integrada. Sale de prueba cuando todos sus criterios de aceptación se verifican. Un hallazgo que no impide aceptar la historia se registra con su severidad y responsable, y se convierte en una tarea del Product Backlog.

# 5. Resultados al cierre de la iteración 6

| Prueba | Resultado |
| --- | --- |
| Unitarias del backend | 138 aprobadas con el emulador de Firestore, sin omisiones |
| Unitarias de la aplicación | 187 aprobadas, sin omisiones, incluidas las regresiones de concurrencia de sesión |
| Análisis estático | Sin errores ni advertencias; 24 avisos informativos heredados, todos fuera del código del módulo (rama principal a95460f, 18/10/2026) |
| Integridad | Ninguna ruta entrega la alternativa correcta ni la explicación antes de responder; la prueba falla cuando una ruta las expone |
| Lectura anónima de la base de datos | Rechazada con código 403 PERMISSION_DENIED, verificada de nuevo en producción el 18/10/2026 |
| Errores del contrato | Un método no permitido responde 405 y un cuerpo demasiado grande responde 413, ambos con VALIDATION_ERROR (verificado en producción el 18/10/2026) |
| Aceptación de la entrega funcional 1 | 8 de 8 pasos aprobados en producción, con siete hallazgos registrados (29/09/2026) |
| Aceptación de la iteración 4 | 9 de 11 pasos aprobados en producción, una falla (recarga en la versión web) y un paso no observado (pregunta de cinco alternativas), con cuatro hallazgos registrados (05/10/2026) |
| Entornos | El proyecto se ejecuta en los equipos de los tres integrantes y se levanta con Docker Compose siguiendo la documentación (T-01 y T-34) |
| Aceptación de la iteración 5 | 14 de 16 pasos aprobados en producción, sin fallas y con dos observaciones (recarga y retorno a la pantalla Resultado), con trece hallazgos registrados (10/10/2026) |
| Aceptación de la iteración 6 | 21 de 26 pasos aprobados en producción, una falla (recarga en la pantalla Resultado), dos observaciones y dos pasos cubiertos por pruebas automatizadas, con seis hallazgos registrados (18/10/2026) |

El detalle de cada prueba de aceptación, con su procedimiento, evidencia y hallazgos, está en los registros de prueba de aceptación de la entrega funcional 1 y de las iteraciones 4, 5 y 6, que forman parte de este plan.

Las iteraciones 1 y 2 entregaron habilitadores técnicos, el despliegue y el modelo de datos, que se verificaron con pruebas unitarias y con la revisión de cada solicitud de incorporación, porque no tenían pantallas que aceptar. La iteración 3 cerró la entrega funcional 1, cuya prueba de aceptación (T-24) cubre las historias de las iteraciones 1 a 3. Por eso no existen registros de aceptación separados para esas iteraciones.

# 6. Pruebas planificadas

| Iteración | Pruebas de aceptación | Historias |
| --- | --- | --- |
| 4 · ejecutada | Registro de la respuesta, pantalla Resultado y percentil, con los casos CP-01 a CP-04. Ejecutada el 05/10/2026 (T-35): 9 de 11 pasos aprobados. | HU-03, HU-04, HT-04 |
| 5 · ejecutada | Explicación detallada; formato y dificultad según el plan; recarga en la versión web (T-26); entornos y contenedores. Ejecutada el 10/10/2026 (T-39): 14 de 16 pasos aprobados. El percentil sigue sin observarse en producción (H-11). | HU-05, HU-12, HU-02, HT-03, HT-06 |
| 6 · ejecutada | Habilidad evaluada, nivel de dominio, prerrequisitos y recursos, con revisión manual de los enlaces; tareas de hallazgos T-42 a T-45; aislamiento entre sesiones y conservación de la pendiente (P1 y P2); errores 405 y 413 y lectura anónima de Firestore. Ejecutada el 18/10/2026 (T-48): 21 de 26 pasos aprobados. | HU-06 |
| 7 | Cuota diaria, bonificaciones, tope y reinicio, y pantalla de desbloqueo; regresión de la recarga en la pantalla Resultado (H-25) y de los hallazgos H-26 a H-29 | HU-07, HU-08 |
| 8 | Envío y consulta de recorrecciones, con los campos que usa la consola de administración | HU-09, HU-10 |
| 9 | Progreso por prueba y práctica sin conexión en dispositivo móvil y en navegador | HU-13, HU-14 |
| 10 | Batería de integración de extremo a extremo sobre las seis pantallas | HT-05 |

# 7. Pendientes que dependen de la empresa

Cuando se importe el banco real de preguntas, las pruebas deberán aceptar preguntas de cuatro y de cinco alternativas, como la PAES, y verificarse sobre las preguntas clasificadas por la empresa.

# Declaración de uso de inteligencia artificial

Se utilizó Claude (Anthropic, 2026) como apoyo en la redacción y estructuración de este documento, a partir de la información del proyecto aportada por el equipo. El contenido fue revisado y validado por los integrantes antes de su entrega.

# Referencias

Beck, K., y Andres, C. (2004). Extreme programming explained: Embrace change (2a ed.). Boston, MA: Addison-Wesley.

Anthropic. (2026). Claude [Modelo de lenguaje de gran escala]. Recuperado de https://claude.ai

# Control de versiones

| Versión | Fecha | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 30/09/2026 | Versión inicial. |
| 1.1 | 06/10/2026 | Resultados al cierre de la iteración 4 y aceptación T-35. |
| 1.2 | 10/10/2026 | Resultados al cierre de la iteración 5 y aceptación T-39. |
| 1.3 | 15/10/2026 | Avance de la iteración 6, en curso: pruebas planificadas de la iteración y avisos informativos del analizador estático. |
| 1.4 | 18/10/2026 | Resultados al cierre de la iteración 6 y aceptación T-48. Se agregan las regresiones de concurrencia de sesión y la recarga del banco de demostración del 15/10/2026. |