Registro de prueba de aceptación

Iteración 6 · T-48

App móvil Aprueba - Módulo de Preguntas · Grupo 9 · PTY4614 Capstone, sección 002D

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Identificador | T-48 · Prueba de aceptación de la iteración 6 |
| Tipo de prueba | Aceptación de extremo a extremo, manual, sobre el entorno de producción |
| Iteración | Cierre de la iteración 6 |
| Historias y reglas verificadas | HU-06 (T-47, habilidad evaluada); tareas T-43 (Resultado), T-44 (facsímil rechazado), T-45 (servicios no disponibles), T-49 (pendiente y tope de tiempo), T-50 (selector de materia) y T-51 (contrato de respuesta y errores); correcciones P1 (aislamiento de sesión) y P2 (revalidación de la pendiente) de la revisión del PR #54 y H-10 del PR #56; reglas de Firestore tras la recarga del 15 de octubre |
| Versión desplegada | Rama principal con las solicitudes #54, #56 y #57 integradas (despliegue a95460f de la web y de la API) |
| Aplicación web | https://aprueba-app-modulo-preguntas.vercel.app |
| Cuentas de prueba | Dos cuentas del entorno de demostración: una con cuota ilimitada y un plan que incluye el facsímil (pasos 1 a 17) y otra con plan gratuito y cuota base de 10 (pasos 18 a 22); los pasos 23 y 24 usan ambas. No se usó la cuenta de la contraparte |
| Navegador | Google Chrome en ventana de incógnito y en ventana normal, con emulación de iPhone y herramientas de desarrollador |
| Fecha y hora | 18 de octubre de 2026, entre las 14:20 y las 16:20 (hora de Chile) |
| Ejecutada por | Martin Espinoza Morales, encargado de pruebas (Tester) |
| Versión del registro | 1.0 · 18 de octubre de 2026 |

# 1. Objetivo

Verificar en el entorno de producción que la iteración 6 cumple sus criterios de aceptación: la pantalla Habilidad evaluada (HU-06), la recuperación de Resultado y la navegación con la explicación, el selector de materia y la conservación de la pendiente, el rechazo del formato facsímil sin plan, el contrato de respuesta y de errores, y las correcciones de la revisión de código del PR #54 (aislamiento de sesión) y del PR #56 (formulario de desbloqueo). La prueba la ejecuta el encargado de pruebas, un integrante distinto de quienes programaron las historias.

# 2. Alcance

La prueba recorre el ciclo de práctica completo, consulta la explicación y la habilidad evaluada, cambia el formato con y sin plan, agota la cuota base y cambia de cuenta con un resultado reciente. Se verifican además los errores 405 y 413 del contrato y la lectura anónima de Firestore desde la consola del navegador. Quedan fuera el envío de recorrecciones (HU-09) y el desbloqueo efectivo de cuota (HU-08), que siguen como "Disponible próximamente", y las pantallas ajenas al módulo; lo observado en ellas se registra como hallazgo informativo.

Se usaron dos cuentas del entorno de demostración, una con cuota ilimitada y otra con plan gratuito, y no se usó la cuenta de la contraparte. Las direcciones de las cuentas se omiten porque este registro se publica en el repositorio académico.

# 3. Procedimiento y resultados

| Paso | Historia o caso | Resultado esperado | Resultado obtenido | Resultado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Despliegue | La rama principal y los despliegues de producción de la web y de la API corresponden a la versión integrada. | La rama principal está en a95460f (#57) con verificación correcta, y los despliegues de producción de la web y de la API figuran como activos. | Aprobado | A1 |
| 2 | Sesión | Con la sesión iniciada, la aplicación consulta la API de producción. | GET /api/v1/me responde 200 desde aprueba-app-modulo-preguntas-api.vercel.app, con CORS habilitado para el dominio de la aplicación. | Aprobado | A2 |
| 3 | T-49 · T-50 | Si existe una pendiente de otra prueba, la API la entrega antes que una pregunta nueva de la materia elegida. | Al elegir Matemática M2, la solicitud next?testId=m2 devuelve la pendiente qst_d156e63a9d de Matemática M1 con meta.pending true (req_f56961c735e2), y la aplicación la muestra. | Aprobado | A3 |
| 4 | Regla de seguridad | La pregunta entregada no incluye la respuesta correcta ni la explicación, y la habilidad usa el prefijo skl_. | La respuesta contiene solo el enunciado, las alternativas y los metadatos, con skillId skl_demo_m1_ecuaciones. | Aprobado | A3 |
| 5 | T-51 | Responder registra la respuesta con 201 y devuelve la corrección. | POST /questions/{id}/answer responde 201 con correct, correctAnswer, shortExplanation y quota (req_b1fd28f1ce74). | Aprobado | A4 |
| 6 | T-43 · H-15 | Al recargar en Resultado, el resultado se recupera desde la base local sin repetir el envío. | La pantalla muestra "Resultado no disponible en este dispositivo" en tres intentos, en ventana de incógnito y en ventana normal. El envío no se repite. Se registra como hallazgo H-25. | Falla | A5 y A6 |
| 7 | T-43 · H-16 | El botón Volver de la explicación regresa a Resultado. | Vuelve a Resultado con los datos visibles y sin un nuevo envío. | Aprobado | A7 y A8 |
| 8 | T-45 · H-19 | El botón de recorrección indica que el servicio aún no está disponible. | El botón aparece deshabilitado con el texto "Solicitar recorrección · Disponible próximamente". | Aprobado | A7 |
| 9 | HU-06 · T-47 | La pantalla Habilidad evaluada muestra la habilidad, el nivel y el porcentaje de dominio, los prerrequisitos y los recursos. | GET /questions/{id}/skill responde 200 con skl_demo_m1_probabilidad (req_88af6339a6df). Se muestran "Nivel 0 de 4 · 0%", "0 de 1 correctas", la ruta de aprendizaje con tres habilidades y dos recursos. Los estados de la ruta aparecen en inglés (H-27). | Aprobado | A9 |
| 10 | HU-06 | Los recursos abren su enlace. | Los recursos de Khan Academy y de DEMRE abren sus sitios. El de DEMRE, marcado como PDF, lleva a la portada (H-28). | Aprobado | — |
| 11 | HU-06 · T-47 | Al recargar en Habilidad evaluada, se permanece en la pantalla. | Tras la recarga en #/practice/skill/{id} se muestra la misma habilidad con sus datos. | Aprobado | — |
| 12 | HU-06 | Desde Habilidad evaluada se puede volver a la explicación. | La pantalla solo tiene el botón de inicio; el botón Atrás del navegador sí vuelve a Explicación. Se registra como hallazgo H-26. | Observación | — |
| 13 | HU-12 | Con un plan que incluye el facsímil, el formato se activa y se aplica desde la siguiente pregunta nueva. | PUT /me/preferences responde 200 con format "facsim" (req_75b3932ff53f). Primero se entrega la pendiente con format "random" y pending true (req_f00b37591860); después de responderla, la aplicación pide la materia y la pregunta llega con format "facsim" y pending false (req_608c8388a433). Al terminar se restaura Modo libre. | Aprobado | A10 |
| 14 | T-49 | Una respuesta enviada después de cinco minutos se acepta; el tope de tiempo lo aplica el servidor. | Con el cronómetro en 5:08, POST answer responde 201 (req_cb636ecb24f7) y se muestra el resultado. La aplicación envía solo la alternativa elegida; el tope se calcula en el servidor y lo validan las pruebas del backend. | Aprobado | A11 y A12 |
| 15 | T-51 | Un método no permitido responde 405 con VALIDATION_ERROR. | PUT /questions/{id}/answer responde 405 con VALIDATION_ERROR (req_b81d923d3af6). | Aprobado | A13 |
| 16 | T-51 | Un cuerpo demasiado grande responde 413 con VALIDATION_ERROR. | Un POST de 2 MB responde 413 con VALIDATION_ERROR (req_b76cd4d07bac), antes de exigir la sesión. | Aprobado | A13 |
| 17 | Reglas de Firestore | La lectura anónima de la colección de preguntas se rechaza. | La API REST de Firestore responde 403 PERMISSION_DENIED. | Aprobado | A13 |
| 18 | T-44 · H-18 | Con el plan gratuito, el facsímil se rechaza y queda marcado el formato guardado. | Se muestra "El formato facsímil requiere un plan de pago." y queda marcado Modo libre. | Aprobado | A14 |
| 19 | T-50 | Si la materia elegida no tiene más preguntas, la aplicación vuelve al selector. | GET next responde NO_QUESTIONS_AVAILABLE (req_1fe72e4dd95b) y la aplicación vuelve a "Elegir materia". Con el banco de demostración, cada materia se agota tras pocas preguntas en la dificultad Básico. | Aprobado | — |
| 20 | ADR-76 | Al llegar a la cuota base de 10, la siguiente pregunta se bloquea. | GET next responde QUOTA_BASE_REACHED (req_e5817acd8269) y se muestra la pantalla de desbloqueo. | Aprobado | A15 |
| 21 | H-10 | El formulario de desbloqueo no solicita la edad. | Muestra colegio o liceo y región, el botón "Disponible próximamente" deshabilitado y "Más tarde", que lleva al inicio. No aparece el campo Edad. | Aprobado | A15 |
| 22 | ADR-76 | Con la cuota agotada, "Continuar practicando" lleva al bloqueo. | Se muestra primero el selector de materia y, al elegir una, la pantalla de desbloqueo. Se registra como hallazgo H-29. | Observación | — |
| 23 | P1 · RNF-02 | Tras cerrar sesión con un resultado reciente, otra cuenta no ve ese resultado. | La cuenta A responde qst_31705f149a y cierra sesión. La cuenta B ve el selector y una pregunta nueva, sin datos de A. La dirección del resultado de A, abierta con la cuenta B, muestra "Resultado no disponible en este dispositivo"; como se abrió en una pestaña nueva, en ese caso también incide H-25. | Aprobado | A16 a A18 |
| 24 | Navegación | Las pantallas del módulo tienen botón de inicio. | Pregunta, Resultado, Explicación, Habilidad evaluada, Elegir materia y Desbloqueo muestran el botón, y este lleva al inicio. | Aprobado | A9 y A15 |
| 25 | T-49 | Una pendiente de otro día reinicia su tiempo. | No se puede observar en una sola sesión; lo cubren las pruebas del backend. | No ejecutado | — |
| 26 | P2 | Si la materia de una pendiente deja de estar seleccionada, la pendiente se conserva. | La interfaz no permite provocarlo, porque el selector no se muestra mientras existe una pendiente; lo cubren las regresiones automatizadas del PR #54. | No ejecutado | — |

# 4. Resumen

| Resultado | Cantidad |
| --- | --- |
| Aprobados | 21 |
| Fallas | 1 |
| Observaciones | 2 |
| No ejecutados | 2 |
| Total | 26 |

Se ejecutaron veintiséis pasos: veintiuno aprobados, una falla, dos observaciones y dos no ejecutados. La historia HU-06 se acepta: la pantalla Habilidad evaluada muestra la habilidad, el nivel y el porcentaje de dominio, la ruta de aprendizaje y los recursos, y se mantiene al recargar. Se aceptan además las tareas T-44, T-45, T-47 y T-49 a T-51 y las correcciones P1 y H-10.

La prueba confirma la resolución de los hallazgos H-10, H-16, H-18 y H-19 de la iteración 5. El hallazgo H-15 cambia de forma: la recarga en Resultado ya no deja la pantalla en blanco, pero no recupera el resultado, lo que se registra como H-25; por esta falla, T-43 no se acepta. El envío de la respuesta no se repitió en ninguno de los tres intentos. H-20 continúa pendiente para HU-09, porque el formulario de recorrección sigue reemplazado por "Disponible próximamente".

Dos verificaciones quedan cubiertas por pruebas automatizadas y no por esta prueba: la pendiente de otro día (T-49), que no se puede observar en una sola sesión, y la revalidación de una pendiente cuya materia dejó de estar seleccionada (P2), que la interfaz no permite provocar. Ambas se respaldan en las 187 pruebas de la aplicación y las 138 del backend ejecutadas sobre la rama principal integrada. De la recarga del 15 de octubre se confirmó que todas las habilidades observadas usan el prefijo skl_ y que la lectura anónima de Firestore se rechaza; el total de 41 preguntas y la corrección de qst_7afdd2173d se respaldan con la evidencia del programador backend.

En las pantallas ajenas al módulo persisten los hallazgos H-17 (GET /me/quota y GET /me/progress con 404 en el inicio, figura A19) y H-23. Otras pantallas solicitan servicios de otros equipos que también responden 404 (conversaciones, tutores, grupos, publicaciones y países). Se registran como informativos.

# 5. Hallazgos

| ID | Hallazgo | Tipo | Severidad | Acción propuesta | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-25 | La recarga en la pantalla Resultado muestra "Resultado no disponible en este dispositivo" en lugar de recuperar el resultado guardado; ocurre en ventana de incógnito y en ventana normal (figuras A5 y A6). | Módulo | Media | Revisar la restauración del resultado desde la base local tras la recarga, verificar si el reinicio de la autenticación al recargar invalida o borra el resultado, y agregar una prueba que simule ese reinicio. | Programador frontend |
| H-26 | La pantalla Habilidad evaluada no tiene botón para volver a la explicación; solo ofrece el botón de inicio. | Módulo | Baja | Agregar el botón Volver hacia Explicación, igual que en esa pantalla. | Programador frontend |
| H-27 | La ruta de aprendizaje muestra los estados "active" y "locked" tal como llegan de la API. | Módulo | Baja | Mostrar los estados en español, por ejemplo "Disponible" y "Bloqueada". | Programador frontend |
| H-28 | El recurso "Temario y modelos de prueba oficiales de Matemática M1" está marcado como PDF, pero enlaza a la portada de DEMRE. | Contenido | Baja | Corregir el enlace o el tipo del recurso en el banco de demostración. | Programador backend |
| H-29 | Con la cuota base agotada, "Continuar practicando" abre el selector de materia antes de mostrar la pantalla de desbloqueo. | Módulo | Baja | Mostrar directamente la pantalla de desbloqueo cuando la cuota está agotada. | Programador frontend |
| H-30 | La consola informa que el dominio de la aplicación en Vercel no está autorizado para operaciones OAuth en Firebase Authentication. | Entorno | Informativa | No afecta el inicio de sesión con correo; agregar el dominio si se habilita el inicio con proveedores externos. | Programador backend |

# 6. Conclusión

La iteración 6 se acepta con una falla pendiente. La historia HU-06 queda aceptada: el estudiante consulta la habilidad evaluada después de responder, con su nivel y porcentaje de dominio, la ruta de aprendizaje y los recursos. Las correcciones de la revisión de código se comprueban en producción: una segunda cuenta no recibe el resultado de la primera, la pendiente se conserva entre materias y el formulario de desbloqueo ya no solicita la edad. La tarea T-43 no se acepta por el hallazgo H-25 y pasa a la iteración 7 como prioridad, junto con las tareas de los hallazgos H-26 a H-29 (T-56 a T-59); H-30 es informativo.

# Anexo A. Evidencias

Figura A1. Rama principal en a95460f y despliegues de producción de la web y de la API.

Figura A2. Inicio con sesión: GET /me responde 200 desde la API de producción.

Figura A3. Pendiente de Matemática M1 entregada al elegir M2, sin la respuesta correcta.

Figura A4. Resultado y POST answer con 201.

Figura A5. Recarga en Resultado, ventana de incógnito: "Resultado no disponible en este dispositivo" (H-25).

Figura A6. La misma falla en una ventana normal de Chrome.

Figura A7. Explicación detallada con la recorrección "Disponible próximamente".

Figura A8. Volver desde la explicación regresa a Resultado.

Figura A9. Habilidad evaluada y respuesta de GET /questions/{id}/skill.

Figura A10. Facsímil activado con un plan que lo incluye: PUT /me/preferences con format "facsim".

Figura A11. Pregunta abierta durante más de cinco minutos (cronómetro en 5:08).

Figura A12. Respuesta aceptada con 201 después de los cinco minutos.

Figura A13. Errores 405 y 413 de la API y 403 de Firestore desde la consola.

Figura A14. Facsímil rechazado con el plan gratuito; queda marcado Modo libre.

Figura A15. Cuota base alcanzada: formulario de desbloqueo sin el campo Edad.

Figura A16. Cuenta A: resultado de qst_31705f149a antes de cerrar sesión.

Figura A17. Cuenta B después de iniciar sesión: selector de materia, sin el resultado de A.

Figura A18. Dirección del resultado de A con la cuenta B: "Resultado no disponible en este dispositivo".

Figura A19. Inicio: GET /me/quota responde 404 (persiste H-17).