Enunciado de Alcance Preliminar

Proyecto App móvil Aprueba - Módulo de Preguntas

Integrantes: Jeremías Fernández / Martin Espinoza / Sebastián Acevedo

1. Descripción del producto

El proyecto consiste en el desarrollo del Módulo de Preguntas de la aplicación Aprueba, orientado a estudiantes que utilizan la plataforma para practicar y reforzar sus conocimientos mediante preguntas asociadas a las pruebas que tengan seleccionadas. El módulo contempla las funcionalidades necesarias para el flujo de práctica del estudiante y los servicios backend requeridos para su funcionamiento. Se integra a la aplicación existente y cuenta además con una versión desplegada para navegador web, utilizada para facilitar su acceso, revisión y validación durante el proyecto.

El módulo permitirá al estudiante recibir y responder preguntas, visualizar el resultado de sus respuestas, consultar explicaciones y habilidades relacionadas, revisar su progreso, gestionar su cuota diaria de preguntas y solicitar la recorrección de una pregunta cuando considere que presenta algún problema.

La solución se integrará con la plataforma existente de Aprueba. La aplicación se desarrolla con Flutter y Dart; el backend del módulo, en Python con FastAPI, siguiendo las convenciones del backend de administración de la empresa; la autenticación se resuelve con Firebase Authentication, y la información se almacena en Firestore. El equipo despliega el backend del módulo por indicación de la contraparte.

2. Alcance del proyecto

El proyecto contempla el desarrollo e integración de las funcionalidades correspondientes al flujo de preguntas dentro de la aplicación móvil Aprueba. Se trabajará sobre la base tecnológica existente proporcionada por la empresa, continuando el desarrollo de los componentes necesarios para completar el módulo.

Dentro del alcance se consideran las seis pantallas principales del módulo: Pregunta, Resultado, Explicación, Habilidad, Recorrección y Desbloqueo de cuota. Estas permitirán cubrir el flujo principal de práctica del estudiante, desde la presentación y respuesta de una pregunta hasta la consulta de información complementaria y las acciones posteriores asociadas a ella.

También se considera el desarrollo e integración de los servicios backend necesarios para soportar estas funcionalidades, junto con la aplicación de las reglas de negocio definidas para el módulo, el manejo de la información y la comunicación entre la aplicación móvil y los servicios correspondientes.

3. Entregables principales

Los principales entregables considerados dentro del alcance son:

- Módulo de preguntas integrado en la aplicación móvil Aprueba.

- Seis pantallas funcionales correspondientes a Pregunta, Resultado, Explicación, Habilidad, Recorrección y Desbloqueo de cuota.

- Catorce servicios REST necesarios para soportar las funcionalidades del módulo: los trece definidos en el contrato de la empresa más GET /me, incorporado como ajuste de alcance.

- Integración entre la aplicación, el backend y Firestore.

- Implementación de las reglas de negocio asociadas a práctica, cuota, recorrección y configuración.

- Inicio y manejo de sesión con Firebase Authentication, incorporado al alcance por autorización de la contraparte.

- Persistencia y recuperación de información local cuando corresponda.

- Pruebas unitarias, de integración y de aceptación sobre las funcionalidades desarrolladas.

- Empaquetado del backend en contenedores para un despliegue reproducible.

- Código fuente y documentación técnica correspondiente al desarrollo realizado.

4. Criterios de aceptación

El módulo se considerará aceptable cuando las funcionalidades definidas para el alcance se encuentren implementadas e integradas correctamente y permitan completar el flujo principal de práctica del estudiante.

Como criterios principales se establece que el estudiante pueda iniciar sesión, recibir preguntas según sus preferencias, visualizar su contenido y alternativas, enviar una respuesta y obtener el resultado correspondiente. Asimismo, deberá poder acceder a la explicación y a la habilidad asociada a la pregunta, consultar y gestionar su cuota según las reglas establecidas y generar solicitudes de recorrección cuando corresponda.

La comunicación entre la aplicación móvil y el backend deberá funcionar correctamente mediante los servicios definidos para el proyecto, respetando los contratos establecidos y gestionando adecuadamente los posibles errores. Las funcionalidades desarrolladas deberán ser sometidas a pruebas y validaciones antes de considerarse terminadas.

La aceptación del desarrollo también estará sujeta a la revisión y retroalimentación de la contraparte de Alloxentric durante el proyecto, considerando que los requerimientos podrán ser refinados a medida que avance el trabajo.

5. Exclusiones del alcance

Para delimitar claramente el proyecto, se consideran fuera del alcance:

- Desarrollo completo de la plataforma Aprueba.

- Desarrollo de la consola web de administración.

- Funcionalidades administrativas que no correspondan al módulo de preguntas de la aplicación móvil.

- Desarrollo de módulos de tutores, sponsors, gestión comercial u otras funcionalidades pertenecientes a otros componentes de Aprueba.

- El registro de nuevos usuarios y el restablecimiento de contraseña, que resuelve Firebase Authentication. El módulo solo requiere el identificador del estudiante autenticado para operar sus servicios.

- Modificación completa de la arquitectura general de Aprueba.

- Desarrollo de funcionalidades pertenecientes a otros equipos, salvo las integraciones necesarias para el funcionamiento del módulo de preguntas.

6. Supuestos y restricciones

El desarrollo se realizará considerando como base los componentes, documentación y código existentes proporcionados para el proyecto. Se asume que el equipo tendrá acceso a los recursos necesarios para continuar el desarrollo del módulo y que podrá realizar consultas a la contraparte cuando existan dudas relacionadas con los requerimientos o funcionamiento esperado.

Debido a que el proyecto se encuentra en una etapa inicial, algunos requerimientos y detalles técnicos podrán ser refinados durante el desarrollo. Estos cambios deberán ser revisados por el equipo y considerados en la planificación de las siguientes iteraciones.

La priorización del trabajo se realiza según el valor para el cliente, definido por la contraparte, y se registra en el Product Backlog. No se utiliza la técnica MoSCoW, propia de DSDM, porque la prioridad en Extreme Programming la establece el cliente según el valor de cada historia.

El proyecto estará condicionado por los plazos académicos establecidos por Duoc UC, la disponibilidad del equipo y la coordinación con Alloxentric y otros equipos de Aprueba cuando existan dependencias. Para gestionar estos cambios y mantener un desarrollo progresivo se trabajará bajo Extreme Programming, en diez iteraciones semanales agrupadas en tres entregas funcionales.

7. Control de versiones

Versión 1.0 (03/09/2026): versión inicial del enunciado de alcance.

Versión 1.1 (26/09/2026): se actualiza el orden del nombre del proyecto, el backend a Python con FastAPI y la autenticación con Firebase Authentication, por decisión de la contraparte. El inicio de sesión se incorpora al alcance; el registro de usuarios y el restablecimiento de contraseña quedan fuera. Se declaran la versión web como plataforma del producto, el empaquetado en contenedores como entregable y la priorización por valor para el cliente.}

Versión 1.2 (01/10/2026): se actualiza el alcance a catorce servicios REST, considerando los trece definidos en el contrato de la empresa más GET /me, incorporado como ajuste de alcance.