Registro de prueba de aceptación

Iteración 7 · T-60

App móvil Aprueba - Módulo de Preguntas · Grupo 9 · PTY4614 Capstone, sección 002D

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Identificador | T-60 · Prueba de aceptación de la iteración 7 |
| Tipo de prueba | Aceptación de extremo a extremo, manual, sobre el entorno de producción, con verificación final de las correcciones |
| Iteración | Cierre de la iteración 7 |
| Historias y reglas verificadas | HU-07 (consulta de la cuota) y HU-08 (desbloqueo de cuota), con las tareas T-61 a T-64; tareas de los hallazgos de la iteración 6: T-43 (Resultado al recargar) y T-56 a T-59; correcciones T-65 a T-67 de los hallazgos de esta prueba; levantamiento con Docker (HT-03) para el hito 2 de la empresa |
| Versión desplegada | Rama principal en d6056d5, con los PR #58 a #63 integrados (pasos 1 a 20); verificación final con los PR #64 y #65 integrados y el banco de demostración recargado (pasos 21 a 24) |
| Aplicación web | https://aprueba-app-modulo-preguntas.vercel.app |
| Cuentas de prueba | Dos cuentas del entorno de demostración: una con plan gratuito y cuota base de 10 y otra con cuota ilimitada y un plan que incluye el facsímil (pasos 18, 19, 22 y 24). No se usó la cuenta de la contraparte |
| Navegador | Google Chrome en ventana de incógnito, con emulación de iPhone y herramientas de desarrollador; Docker Desktop en Windows para el paso 20 |
| Fecha y hora | 22 de octubre de 2026, entre las 03:00 y las 03:55 (pasos 1 a 20); verificación final el 22 de octubre, entre las 22:45 y las 23:05, y el 23 de octubre a las 00:15 (hora de Chile) |
| Ejecutada por | Martin Espinoza Morales, encargado de pruebas (Tester) |
| Versión del registro | 1.0 · 23 de octubre de 2026 |

# 1. Objetivo

Verificar en el entorno de producción que la iteración 7 cumple sus criterios de aceptación: la consulta de la cuota diaria (HU-07) y el desbloqueo por colegio y por región (HU-08), con el tope de veinte preguntas, la medalla por bono y la regla de un solo reclamo, junto con las correcciones de los hallazgos de la iteración 6 (T-43 y T-56 a T-59). Se verifica además el levantamiento con Docker sobre la versión vigente. La prueba la ejecuta el encargado de pruebas, un integrante distinto de quienes programaron las historias.

# 2. Alcance

La prueba recorre el ciclo de práctica hasta agotar la cuota base, reclama los dos bonos, recarga la aplicación, responde con la cuota ampliada y cambia entre una cuenta gratuita y una ilimitada. Las correcciones que surgieron de la prueba se verificaron en producción después de integrarse (pasos 21 a 24). Quedan fuera la recorrección (HU-09 y HU-10, iteración 8), el progreso por prueba (HU-13) y las pantallas ajenas al módulo; lo observado en ellas se registra como informativo.

Se usaron dos cuentas del entorno de demostración, una con plan gratuito y otra con cuota ilimitada, y no se usó la cuenta de la contraparte. Las direcciones de las cuentas se omiten, y se ocultan en las figuras, porque este registro se publica en el repositorio académico.

# 3. Procedimiento y resultados

| Paso | Historia o caso | Resultado esperado | Resultado obtenido | Resultado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Despliegue | La rama principal y los despliegues de producción de la web y de la API corresponden a la versión integrada. | La rama principal está en d6056d5 con verificación correcta, con los PR #58 a #63 integrados, y los despliegues de producción de la web y de la API figuran como activos. | Aprobado | A1 |
| 2 | HU-07 · T-61 | GET /me/quota entrega la cuota usada, el máximo, la base, los bonos y el reinicio diario. | Responde 200 con used 0, max 10, base 10, los bonos de colegio y región en false, unlimited false y resetsAt (req_7027e8eefdd2). El inicio muestra "Cuota diaria 0 / 10". | Aprobado | A2 |
| 3 | T-43 · H-25 | Al recargar en Resultado, el resultado se recupera desde la base local sin repetir el envío. | Tras la recarga se muestra el resultado con la cuota 1 de 10 y no hay un nuevo POST answer. La prueba se hizo en ventana de incógnito. | Aprobado | A3 |
| 4 | HU-04 | El botón Volver de la explicación regresa a Resultado. | Vuelve a Resultado con los datos visibles. | Aprobado | — |
| 5 | T-56 · H-26 | Habilidad evaluada tiene un botón para volver a la explicación. | La flecha de volver lleva a Explicación detallada. | Aprobado | A4 |
| 6 | T-57 · H-27 | Los estados de la ruta de aprendizaje se muestran en español. | Se muestran "Activa" y "Bloqueada". | Aprobado | A4 |
| 7 | T-58 · H-28 | El recurso de DEMRE abre un documento acorde a su tipo. | El recurso de Lectora sigue con tipo "pdf" y la portada de DEMRE (req_e5783272d604): el banco de producción no se había recargado después del PR #62. Se corrige en la verificación final (paso 21). | Fallida Corregida | A5 |
| 8 | HU-07 | Responder descuenta la cuota. | La cuota pasa de 0 a 1 de 10 al responder. | Aprobado | A3 |
| 9 | T-59 · H-29 | Con la cuota base agotada, "Continuar practicando" lleva directo al desbloqueo. | Con 10 de 10, el inicio lleva a "¡Vas muy bien!" sin pasar por el selector de materia; GET next responde QUOTA_BASE_REACHED (req_0dc0dce3b95c). | Aprobado | A6 |
| 10 | HU-08 · T-64 | El formulario de desbloqueo no solicita la edad y la región no trae un valor inicial. | Muestra Colegio / Liceo y Región, con "Selecciona tu región". No aparece el campo Edad. | Aprobado | A6 |
| 11 | HU-08 · ADR-104 | La lista contiene las 16 regiones del país, sin la opción "Otra". | Lista de Arica y Parinacota a Magallanes, con 16 opciones y sin "Otra". | Aprobado | A7 |
| 12 | HU-08 | Un colegio vacío se rechaza antes de enviar. | Muestra "El colegio debe tener entre 3 y 120 caracteres." y no se envía la solicitud. | Aprobado | A8 |
| 13 | HU-08 · T-62 | Declarar el colegio suma cinco preguntas y otorga una medalla de bronce. | POST /me/quota/unlock responde con max 15, el bono de colegio en true y medalAwarded de bronce (req_28fd93ea99ab). La pantalla muestra 5 disponibles, "Obtuviste 1 medalla de bronce" y "Bono reclamado". | Aprobado | A9 |
| 14 | HU-08 · T-62 | Declarar la región suma cinco preguntas hasta el tope de veinte. | Responde con max 20, el bono de región en true y una medalla de bronce (req_f4eb95e27ff8). | Aprobado | A10 |
| 15 | HU-08 | Cada bono se reclama una sola vez. | Los dos botones quedan deshabilitados como "Bono reclamado". El rechazo en el servidor lo cubren las pruebas del backend. | Aprobado | A10 |
| 16 | HU-08 | Los bonos se conservan al recargar y permiten seguir practicando. | Tras la recarga, el inicio mantiene el máximo de 20; la pregunta 11 se registra con 201 y la cuota queda en 11 de 20. | Aprobado | A11 |
| 17 | HU-08 · H-10 | El perfil guarda el colegio y la región, sin la edad, y el inicio refleja las medallas. | GET /me devuelve el colegio, la región, la edad vacía y 11 medallas de bronce (req_db29a91032c0). El inicio mostraba 6 medallas hasta recargar la página (H-32). | Observación | A12 |
| 18 | HU-07 | Con el plan ilimitado, la cuota se muestra como ilimitada y no se ofrecen bonos. | Muestra ∞ y "Continuar practicando" entrega preguntas sin pasar por el desbloqueo, pero junto al ∞ sigue el detalle "10 base · +5 colegio · +5 dirección · 20 máx", que además dice dirección en lugar de región (H-31). | Observación | A13 |
| 19 | P1 · RNF-02 | Cada cuenta conserva su cuota, sus bonos y sus medallas. | Al volver a la cuenta gratuita se mantienen 11 de 20 y sus medallas. Una vez, al cambiar de cuenta, GET next pidió una materia no seleccionada por la nueva cuenta y respondió 400 test_not_selected (req_773b345f9b3c); no se repitió (H-33). | Aprobado | A14 |
| 20 | HT-03 · Hito 2 | El backend y el emulador de Firestore se levantan con Docker sobre la versión vigente. | docker compose up --build sobre d6056d5: el emulador queda healthy y la API, publicada en 127.0.0.1:4000, responde con el formato de error de la API (req_79c49078b01c). docker compose down retira los contenedores y la red. | Aprobado | A15 a A17 |
| 21 | T-58 · H-28 | Tras recargar el banco de demostración, el recurso de DEMRE abre un documento real. | Verificación final del 22/10. La cuenta gratuita aparece reiniciada, sin colegio, región ni bonos (req_eeb51f37a5cd). El recurso de Lectora es el temario de la PAES Regular de Competencia Lectora, Admisión 2027, y abre el PDF de DEMRE (req_fc891fb3913e). | Aprobado | A18 a A20 |
| 22 | T-65 · H-31 | La tarjeta de cuota dice "+5 región" y, con el plan ilimitado, solo muestra ∞. | Verificación final del 22/10, con el PR #64 integrado: la tarjeta dice "+5 región" y la cuenta ilimitada muestra solo ∞. | Aprobado | A21 y A22 |
| 23 | T-66 · H-32 | Las medallas del inicio se actualizan al volver, sin recargar. | Al reclamar el bono de colegio y volver al inicio con el botón de inicio, las medallas pasan de 4 a 5 y la cuota a 10 de 15, sin recargar. | Aprobado | A24 y A25 |
| 24 | T-67 · H-34 | Después de iniciar sesión, el inicio carga directamente. | Con el PR #64 el inicio mostraba "Vuelve a iniciar sesión" aunque GET /me respondía 200 (H-34). Con el PR #65, el 23/10, tres inicios de sesión con cada cuenta llegan directo al inicio. | Aprobado | A23 y A26 |

# 4. Resumen

| Resultado | Cantidad |
| --- | --- |
| Aprobados | 21 |
| Fallas | 1 |
| Observaciones | 2 |
| No ejecutados | 0 |
| Total | 24 |

Se ejecutaron veinticuatro pasos: veintiuno aprobados, una falla y dos observaciones. Las historias HU-07 y HU-08 se aceptan: el estudiante consulta su cuota diaria con lo usado, el máximo y los bonos, y al agotar la cuota base declara su colegio y su región, que suman cinco preguntas cada uno hasta el tope de veinte y otorgan una medalla de bronce, una sola vez por bono. Se aceptan además T-43 y T-56 a T-59, las tareas de los hallazgos de la iteración 6.

La prueba confirma la resolución de H-25: la recarga en Resultado recupera el resultado sin repetir el envío. La falla del paso 7 (H-28) se debió a que el banco de producción no se había recargado después del PR #62; tras la recarga, el recurso abre el temario oficial en PDF. Las observaciones H-31 y H-32 se corrigieron en el PR #64, y la verificación de ese PR detectó un hallazgo nuevo, H-34, que se corrigió en el PR #65. Las correcciones se verificaron en producción el 22 y el 23 de octubre (pasos 21 a 24).

Dos verificaciones quedan cubiertas por pruebas automatizadas y no por esta prueba: el rechazo en el servidor de un bono ya reclamado y la respuesta 422 QUOTA_MAX_REACHED del plan ilimitado, al que la aplicación no ofrece bonos. Se respaldan en las 163 pruebas del backend y en las 275 de la aplicación de la rama principal tras el PR #65. Se verificó además el levantamiento con Docker sobre la versión vigente, como evidencia para el hito 2 de la empresa.

GET /me/quota ya responde en el inicio, por lo que H-17 queda resuelto para la cuota; GET /me/progress (HU-13, iteración 9) y los servicios de otros equipos (grupos, publicaciones, medallas, planes y conversaciones) siguen respondiendo 404 y se registran como informativos. El 400 aislado del paso 19 se registra como H-33 y su corrección pasa a la iteración 8.

# 5. Hallazgos

| ID | Hallazgo | Tipo | Severidad | Acción propuesta | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-28 | El recurso de DEMRE de Lectora seguía marcado como PDF y enlazaba a la portada, porque el banco de producción no se había recargado después del PR #62 (figura A5). | Contenido | Baja | Recargar el banco de demostración en producción. Corregido el 22/10/2026 y verificado en el paso 21. | Programador backend |
| H-31 | La tarjeta "Cuota diaria" del inicio dice "+5 dirección" en lugar de "+5 región" y, con el plan ilimitado, muestra el detalle de la cuota junto al ∞ (figura A13). | Módulo | Baja | Corregir el texto y ocultar el detalle con cuota ilimitada (T-65). Corregido en el PR #64 y verificado en el paso 22. | Programador frontend |
| H-32 | El contador de medallas del inicio no se actualiza al obtener medallas, hasta recargar la página. | Módulo | Baja | Actualizar el perfil al responder o reclamar un bono (T-66). Corregido en el PR #64 y verificado en el paso 23. | Programador frontend |
| H-33 | Al cambiar de cuenta, GET next pidió una vez una materia no seleccionada por la nueva cuenta y respondió 400 test_not_selected; la aplicación se recuperó sola. El programador reprodujo que las preferencias de materia pueden conservarse entre cuentas (figura A14). | Módulo | Baja | Separar por usuario la caché de preferencias (T-68, iteración 8). | Programador frontend |
| H-34 | Con el PR #64, al iniciar sesión el inicio muestra "Vuelve a iniciar sesión" aunque Firebase y GET /me responden 200; "Reintentar" permite entrar. Ocurre con ambas cuentas (figura A23). | Módulo | Media | Esperar la sesión sincronizada antes de cargar el perfil (T-67). Corregido en el PR #65 y verificado en el paso 24. | Programador frontend |

# 6. Conclusión

La iteración 7 se acepta sin pendientes. HU-07 y HU-08 quedan terminadas, con 7 de 7 puntos comprometidos, y el proyecto acumula 68 de 91 puntos y 19 de 24 historias. Las tareas de los hallazgos de la iteración 6 (T-43 y T-56 a T-59) quedan aceptadas, y los hallazgos H-28, H-31, H-32 y H-34 se corrigieron y verificaron en producción antes del cierre. H-33 pasa a la iteración 8 como T-68.

# Anexo A. Evidencias

Figura A1. Rama principal en d6056d5, con el PR #63 integrado, y despliegues de producción de la web y de la API.

Figura A2. Inicio con la cuota diaria y respuesta de GET /me/quota.

Figura A3. Recarga en Resultado: el resultado se recupera sin un nuevo POST answer.

Figura A4. Habilidad evaluada con la flecha de volver y los estados "Activa" y "Bloqueada".

Figura A5. Recurso de DEMRE con tipo "pdf" y la portada del sitio, antes de recargar el banco (H-28).

Figura A6. Cuota base agotada: pantalla de desbloqueo directa y QUOTA_BASE_REACHED.

Figura A7. Lista de las 16 regiones, sin "Otra".

Figura A8. Colegio vacío rechazado en el formulario, sin enviar la solicitud.

Figura A9. Bono de colegio: máximo 15 y medalla de bronce.

Figura A10. Bono de región: máximo 20 y medalla de bronce; ambos bonos reclamados.

Figura A11. Inicio con 11 de 20 después de responder la pregunta 11.

Figura A12. GET /me con el colegio, la región, la edad vacía y las medallas (correo oculto).

Figura A13. Cuenta ilimitada: cuota ∞ junto al detalle "+5 dirección" (H-31).

Figura A14. Respuesta 400 test_not_selected al cambiar de cuenta (H-33).

Figura A15. docker compose up --build: Firestore healthy y la API en ejecución.

Figura A16. docker compose ps: la API en 127.0.0.1:4000 y el emulador en 127.0.0.1:8085.

Figura A17. La API del contenedor responde con su formato de error.

Figura A18. Verificación final: GET /me de la cuenta reiniciada tras recargar el banco (correo oculto).

Figura A19. Verificación final: recurso de Lectora con el temario oficial en PDF.

Figura A20. El recurso abre el temario de Competencia Lectora en el sitio de DEMRE.

Figura A21. Verificación final: la tarjeta de cuota dice "+5 región" (H-31).

Figura A22. Verificación final: con la cuenta ilimitada solo se muestra ∞ (H-31).

Figura A23. Con el PR #64: "Vuelve a iniciar sesión" aunque GET /me responde 200 (H-34).

Figura A24. Verificación final: bono de colegio reclamado con medalla de bronce.

Figura A25. Al volver al inicio sin recargar, las medallas pasan de 4 a 5 (H-32).

Figura A26. Con el PR #65, el inicio de sesión llega directo al inicio (H-34).